附件

旺苍县2022年度统筹整合财政涉农资金项目计划表

| 项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资 （万元） |  | 整合涉农资金来源 | 整合后资金使用监管责任单位 | 项目业主单位（具体到乡镇或部门） | 项目成效 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资（万元） | 其中：财政投入（万元） |  |  |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |  |
| 总计 |  |  |  |  | 72347 | 34792.5 |  |  |  |  |  |  |
| 一.小型公益性基础设施项目 |  |  |  |  | 31203.05 | 16184.5 |  |  |  |  |  |  |
| （一）交通 |  |  |  |  | 9695.05 | 7162.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.村组公路项目 |  | 在10个乡镇12个村新建泥结碎石道路4.3公里，加宽道路5公里，硬化村组道路43.14公里。 |  |  | 3023.65 | 2068.5 |  |  |  |  |  |  |
| 双汇镇龙泉村至金龙村通村公路工程 | 双汇镇龙泉村 | 新建泥结碎石道路2.3公里。 | 路基宽5.5米—7.0米，厚度0.15米 | 3月底开工12月底前完工 | 65 | 30 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 三江镇厚坝村河湾里至明垭子通村公路工程 | 三江镇厚坝村 | 硬化村组道路5.3公里。 | 改扩路基宽5.5米—7.0米，硬化路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 370 | 247.9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 三江镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 木门镇油树村通村公路工程 | 木门镇油树村 | 硬化村组道路3.8公里。 | 改扩路基宽5.5米—7.0米，硬化路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 320 | 163.4 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 |  | 19 |  |
| 天星镇红岩村至大山村撤并建制村畅通工程 | 天星镇大山村 | 硬化村组道路5.8公里。 | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 380 | 261 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 天星镇人民政府 | 1 | 13 |  |
| 盐河镇春坪村通组路工程 | 盐河镇春坪村 | 硬化村组道路3公里。 | 路面宽3米，厚度0.15米，C25混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 190 | 82.5 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 盐河镇人民政府 |  | 11 |  |
| 普济镇横石村通组路工程 | 普济镇横石村 | 硬化村组道路3公里。 | 路面宽3米，厚度0.15米，C25混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 190 | 82.5 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 |  | 14 |  |
| 旺苍县五权镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 五权镇清水村、铜钱村 | 道路加宽3公里，道路硬化1.2公里(含道路改扩建、堡坎、边坡建设等）。 | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 310 | 310 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 20 |  |
| 旺苍县三江镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 三江镇厚坝村 | 硬化村组道路10.2公里。 | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 334 | 334 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县发展和改革局 | 三江镇人民政府 | 1 | 51 |  |
| 张华镇狮坪村五社道路工程 | 张华镇狮坪村 | 硬化村组道路2.54公里。 | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 169.65 | 122 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 |  | 23 |  |
| 张华镇岐山村至枣林村通村公路工程 | 张华镇岐山村、枣林村 | 里程7.5公里，其中2公里加宽1.5米，5.5公里硬化村组道路路面。 | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 395 | 310 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 |  | 11 |  |
| 2022年国华镇古松村泥结碎石路项目 | 国华镇古松村 | 新建泥结碎石道路2公里。 | 路基宽5.5米—7.0米，厚度0.10米 | 3月底开工12月底前完工 | 75 | 30 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 国华镇人民政府 |  | 5 |  |
| 旺苍县九龙镇柏林村油榨垭至康家匾道路工程 | 九龙镇柏林村 | 硬化村组道路2.8公里。 | 路面宽3.5米，厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 225 | 95.2 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 县交通运输局 | 九龙镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2.“四好农村路”创建项目 |  | 在4个乡镇13个村，铺设沥青混凝土路面33.04公里，路面维修整治24.55公里；增设安防设施22.21公里；路基扩宽1.5公里，新建泥结碎石道路5.0公里。 |  |  | 4793 | 4070 |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县木门镇三合园区道路工程 | 木门镇三合村 | 路基扩宽1.5公里（6.5米宽），铺设沥青混凝土路面1.5公里5.5米宽。 | 硬化路面宽5.5米，沥青混凝土路面 | 2022年6月底完工 | 360 | 295 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 |  | 22 |  |
| 九龙镇庙子村农业园区连接道路工程 | 九龙镇庙子村 | 新建2.2公里泥结碎石路，路基宽度7.5—8米。 | 硬化路面宽度6.5米 | 2022年6月底完工 | 280 | 200 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 | 1 | 19 |  |
| 九龙镇庙子村村道公路工程 | 九龙镇庙子村 | 铺设沥青混凝土路面2.2公里，宽度6.5米。 | 硬化路面宽度6.5米 | 2022年6月底完工 | 385 | 305 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 | 1 | 19 |  |
| 木门镇茶园村一、二组通组道路工程 | 木门镇茶园村 | 新建2.8公里泥结碎石路，路基宽度7.5-8米。 | 硬化路面宽度6.7-7.5米 | 2022年6月底完工 | 290 | 210 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 |  | 23 |  |
| 木门镇茶园村村道公路工程 | 木门镇茶园村 | 铺设沥青混凝土路面里程2.8公里，宽度6.5米。 | 路面宽度6.5米 | 2022年6月底完工 | 395 | 315 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 |  | 23 |  |
| 木门镇三合农业园区至茶园村桂花塘道路生命防护工程 | 木门镇三合村至茶园村 | 增设安防设施6.6公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 260 | 205 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县农村公路建设事务中心 |  | 34 |  |
| 旺苍县东河镇风洞梁至桑林子道路提升工程 | 东河镇南阳村 | 增设安防设施4.71公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 210 | 190 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 1 | 15 |  |
| 旺苍县东河镇马家渡桥至凯旋城路口道路提升工程 | 东河镇四新村 | 铺设沥青混凝土路面1.1公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 165 | 150 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 1 | 25 |  |
| 旺苍县东河镇凤阳村至东河三桥道路提升工程 | 东河镇凤阳村 | 路面维修整治8.55公里，新建安防设施6.6公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 280 | 250 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 2 | 22 |  |
| 旺苍县东河镇何家垭至南溪沟道路提升工程 | 东河镇川山村 | 路面维修整治16公里，铺设沥青混凝土路面9公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 1100 | 980 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 3 | 22 |  |
| 旺苍县嘉川镇一号立交桥至五红村委会道路提升工程 | 嘉川镇五红村 | 铺设沥青混凝土路面6.7公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 318 | 285 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 2 | 21 |  |
| 旺苍县木门镇柳树村十一组道路提升工程 | 木门镇柳树村 | 铺设沥青混凝土路面1.69公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 100 | 90 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 1 | 16 |  |
| 旺苍县木门镇三合村至养牛场道路提升工程 | 木门镇三合村 | 铺筑沥青混凝土路面8.05公里，增设安防设施4.3公里。 | 按设计施工 | 2022年6月底完工 | 650 | 595 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 1 | 23 |  |
| 3.村社道路水毁恢复项目 |  | 在23个乡镇新建安防工程2公里，恢复路面19874平方米、安全防护墙5249.5立方米。 |  |  | 1878.4 | 1024 |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县普济镇横石村安保工程 | 普济镇 | 新建安防工程1.8公里。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 52.2 | 36 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 |  | 15 |  |
| 旺苍县木门镇柳树村加设出行便道安防设施工程 | 木门镇 | 新建安防工程0.2公里。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 5.8 | 4 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 |  | 17 |  |
| 旺苍县白水镇2021年公路水毁恢复工程 | 白水镇 | 恢复路面375平方米、安全防护墙100立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 33.3 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 | 3 | 15 |  |
| 旺苍县大德镇2021年公路水毁恢复工程 | 大德镇 | 恢复路面562.5平方米、安全防护墙100立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 49.95 | 27 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 大德镇人民政府 | 2 | 12 |  |
| 旺苍县大两镇2021年公路水毁恢复工程 | 大两镇 | 恢复路面666.5平方米、安全防护墙178立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 96.2 | 52 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 2 | 16 |  |
| 旺苍县东河镇2021年公路水毁恢复工程 | 东河镇 | 恢复路面1500平方米、安全防护墙400立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 133.2 | 72 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 东河镇人民政府 | 3 | 25 |  |
| 旺苍县高阳镇2021年公路水毁恢复工程 | 高阳镇 | 恢复路面104平方米、安全防护墙28立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 9.25 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 高阳镇人民政府 | 1 | 6 |  |
| 旺苍县国华镇2021年公路水毁恢复工程 | 国华镇 | 恢复路面1000平方米、安全防护墙267立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 88.8 | 48 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 国华镇人民政府 | 2 | 14 |  |
| 旺苍县黄洋镇2021年公路水毁恢复工程 | 黄洋镇 | 恢复路面1958平方米、安全防护墙522立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 173.9 | 94 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 黄洋镇人民政府 | 3 | 25 |  |
| 旺苍县嘉川镇2021年公路水毁恢复工程 | 嘉川镇 | 恢复路面1375平方米、安全防护墙367立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 122.1 | 66 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 嘉川镇人民政府 | 2 | 20 |  |
| 旺苍县九龙镇2021年公路水毁恢复工程 | 九龙镇 | 恢复路面437.5平方米、安全防护墙116.5立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 38.85 | 21 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 14 |  |
| 旺苍县龙凤镇2021年公路水毁恢复工程 | 龙凤镇 | 恢复路面2083平方米、安全防护墙555.5立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 203.5 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 龙凤镇人民政府 | 3 | 31 |  |
| 旺苍县檬子乡2021年公路水毁恢复工程 | 檬子乡 | 恢复路面125平方米、安全防护墙33立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 11.1 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 9 |  |
| 旺苍县米仓山镇2021年公路水毁恢复工程 | 米仓山镇 | 恢复路面500平方米、安全防护墙133立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 44.4 | 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 米仓山镇人民政府 | 1 | 9 |  |
| 旺苍县木门镇2021年公路水毁恢复工程 | 木门镇 | 恢复路面854平方米、安全防护墙228立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 75.85 | 41 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 2 | 15 |  |
| 旺苍县普济镇2021年公路水毁恢复工程 | 普济镇 | 恢复路面458平方米、安全防护墙122立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 40.7 | 22 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 | 2 | 15 |  |
| 旺苍县三江镇2021年公路水毁恢复工程 | 三江镇 | 恢复路面1458平方米、安全防护墙389立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 129.5 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 三江镇人民政府 | 3 | 22 |  |
| 旺苍县双汇镇2021年公路水毁恢复工程 | 双汇镇 | 恢复路面937.5平方米、安全防护墙250立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 83.25 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 2 | 23 |  |
| 旺苍县水磨镇2021年公路水毁恢复工程 | 水磨镇 | 恢复路面250平方米、安全防护墙67立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 22.2 | 12 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 8 |  |
| 旺苍县天星镇2021年公路水毁恢复工程 | 天星镇 | 恢复路面437.5平方米、安全防护墙116.5立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 38.85 | 21 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 天星镇人民政府 | 1 | 9 |  |
| 旺苍县五权镇2021年公路水毁恢复工程 | 五权镇 | 恢复路面375平方米、安全防护墙100立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 33.3 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县交通运输局 | 五权镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 旺苍县盐河镇2021年公路水毁恢复工程 | 盐河镇 | 恢复路面771平方米、安全防护墙205.5立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 68.45 | 37 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 盐河镇人民政府 | 2 | 18 |  |
| 旺苍县燕子乡2021年公路水毁恢复工程 | 燕子乡 | 恢复路面1042平方米、安全防护墙277.5立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 92.5 | 50 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 燕子乡人民政府 | 2 | 24 |  |
| 旺苍县英萃镇2021年公路水毁恢复工程 | 英萃镇 | 恢复路面792平方米、安全防护墙211立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 70.3 | 38 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 英萃镇人民政府 | 2 | 22 |  |
| 旺苍县张华镇2021年公路水毁恢复工程 | 张华镇 | 恢复路面1812.5平方米、安全防护墙483立方米。 | 按设计施工 | 3月底开工6月底完工 | 160.95 | 87 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 3 | 21 |  |
| （二）水利工程 |  |  |  |  | 21508 | 9022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.水库项目 |  | 对全县61座小型水库进行维修养护，完成1座小（一）型水库的混凝土拌和系统、沥青混凝土拌和系统、综合加工系统和导流隧洞建设。 |  |  | 18268 | 6532 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年小型水库维修养护项目 | 旺苍县 | 对全县61座水库进行维修养护。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 150 | 150 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 18 | 456 |  |
| 旺苍县三合水库工程（一期） | 东河镇南凤村 | 完成1座小（一）型水库的混凝土拌和系统、沥青混凝土拌和系统、综合加工系统和导流隧洞建设工作。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 18118 | 6382 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 1 | 235 |  |
| 2.水保项目 |  |  |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县2022年龙凤沟小流域水土流失综合治理项目 | 龙凤镇 | 综合治理水土流失面积25.34平方公里，坡改梯15.39公顷,封禁治理1697.37公顷,保土耕作787.24公顷，新建沟渠6.52公里、沉沙凼22口、蓄水池8口、作业道路5.09公里。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 700 | 700 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 2 | 649 |  |
| 旺苍县水土保持科技示范园2022年运行维护项目 | 木门镇 | 对水土保持科技示范园区内的设施设备进行运行维护。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 20 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 2 | 235 |  |
| 3.堤防项目 |  | 新建堤防2073.02米，平整疏浚河道3.2公里。 |  |  | 1670 | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 四川省旺苍县盐井河防洪治理工程 | 盐河镇 | 新建堤防2073.02米，平整疏浚河道3.2公里。 | 按行业标准执行 | 2022年3月底开工2023年4月底前完工 | 1670 | 1320 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 2 | 54 |  |
| 4.山洪灾害项目 |  | 对全县山洪灾害点进行治理，对山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护。 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治（含非工程措施和重点山洪沟治理） | 全县 | 对全县山洪灾害点进行治理。 | 按行业标准执行 | 3月底开工5月底前完工 | 5 | 5 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 3 | 215 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 全县 | 对山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护。 | 按行业标准执行 | 3月底开工5月底前完工 | 25 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 5 | 135 |  |
| 5、河长制工作 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年全县河长制工作 | 全县 | 在全县范围内建设河长制信息系统，开展河道“清四乱”工作，对清江河、白水河、黄洋河等三条河流进行健康评价。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 120 | 120 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 8 | 326 |  |
| 6、水毁修复项目 |  |  |  |  | 700 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 全县水利水毁修复工程 | 全县 | 对全县水利水毁工程进行修复。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 700 | 300 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 5 | 256 |  |
| 二、培育壮大特色优势产业项目 |  |  |  |  | 27433.5 | 13623 |  |  |  |  |  |  |
| （一）融入大曾家山产业发展项目 |  | 改造提升车厘子产业100亩，种植高山蔬菜1400亩，管护特色水果340亩，完善园区内的产水配套设施，开展产业融合园区建设。 |  |  | 680 | 422 |  |  |  |  |  |  |
| 天星镇车厘子管护品改项目 | 天星镇 | 改造提升车厘子100亩（品种改良10亩、管护90亩）。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 100 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 1 | 17 |  |
| 天星镇高山蔬菜种植项目 | 天星镇 | 种植高山蔬菜900亩。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 180 | 72 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 2 | 30 |  |
| 天星镇休闲农业融合项目 | 天星镇 | 开展产业融合园区建设。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 3 | 50 |  |
| 盐河镇特色产业发展项目 | 盐河镇 | 种植高山蔬菜500亩，管护特色水果340亩以及园区内的产水配套设施。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| （二）易地扶贫搬迁后续扶持产业提升项目 |  | 在7个乡镇9个易地扶贫搬迁集中安置点实施产业后续提升项目。 |  |  | 550 | 363 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年三江镇桃红村易地搬迁后续扶持产业项目 | 三江镇桃红村 | 管护特色水果150亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 160 | 143 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 100 |  |
| 2022年五权镇清水村易地搬迁后续扶持产业项目 | 五权镇清水村 | 管护绿茶茶园500亩。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 75 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 28 |  |
| 2022年普济镇秀海村易地搬迁后续扶持产业项目 | 普济镇秀海村 | 管护脆红李80亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年普济镇池川村易地搬迁后续扶持产业项目 | 普济镇池川村（原尖山村、龙江村） | 管护黄茶80亩、猕猴桃120亩、脆红李80亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 55 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 2022年龙凤镇中华村易地搬迁后续扶持产业项目 | 龙凤镇中华村 | 管护黄茶60亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 44 |  |
| 2022年白水镇龙珠村易地搬迁后续扶持产业项目 | 白水镇龙珠村 | 管护藤椒200亩、管护特色水果110亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 40 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年白水镇光明村易地搬迁后续扶持产业项目 | 白水镇光明村 | 管护脆红李、莲藕等200亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 2022年张华镇岐山村易地搬迁后续扶持产业项目 | 张华镇岐山村 | 管护黄茶70亩、绿茶100亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 40 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年英萃镇学堂村易地搬迁后续扶持产业项目 | 英萃镇学堂村 | 管护中药材300亩，园区产水配套、提质增效等。 | 修枝整形、园区除草、肥水及病虫害管理 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| （三）村集体经济产业发展项目 |  | 在东河镇灵溪村、三江镇下石村等41个脱贫村实施村集体经济巩固提升项目，在木门镇石川村至九龙镇大竹村公路沿途发展特色产业并建设配套基础设施，在全县开展道地中药材品牌培育、技术培训、产业宣传等。 |  |  | 4137 | 1288 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年东河镇灵溪村集体经济产业发展项目 | 东河镇灵溪村 | 管护梨园120亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年东河镇红垭村集体经济产业发展项目 | 东河镇红垭村 | 管护柑橘园150亩，新建生产便道1.5公里（1.5*0.12米），改造果园40亩。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 2022年东河镇长滩村集体经济产业发展项目 | 东河镇长滩村 | 巩固提升粮油产业示范片600亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 45 |  |
| 2022年东河镇川山村集体经济产业发展项目 | 东河镇川山村 | 新发展中药材（山药）70亩，管护中药材（芍药、黄精、瓜蒌）200亩，购买管护设备。 | 按照地形调整→施底肥→点播或栽苗→日常管护等流程进行新建 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 50 |  |
| 2022年三江镇下石村集体经济产业发展项目 | 三江镇下石村 | 管护猕猴桃80亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 2022年木门镇农建村集体经济产业发展项目 | 木门镇农建村 | 管护黄茶50亩，组建茶叶管护队（采购微耕机25台、除草机10台、割草机20台、修剪机20台、单人采茶机10台），园区提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 2022年木门镇天星村集体经济产业发展项目 | 木门镇天星村 | 管护蓝莓基地400亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 1 | 30 |  |
| 2022年木门镇石垭村集体经济产业发展项目 | 木门镇石垭村 | 管护黄茶300亩、中药材（黄精）100亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 16 |  |
| 2022年五权镇大星村集体经济产业发展项目 | 五权镇大星村 | 管护茶园120亩、中药材金银花100亩、脆红李100亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 30 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 2 | 40 |  |
| 2022年普济镇横石村集体经济产业发展项目 | 普济镇横石村 | 管护藤椒240亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年黄洋镇水营村集体经济产业发展项目 | 黄洋镇水营村 | 管护李子园150亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年黄洋镇金华村集体经济产业发展项目 | 黄洋镇金华村 | 管护猕猴桃140亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 1 | 24 |  |
| 2022年嘉川镇庙二村集体经济产业发展项目 | 嘉川镇庙二村 | 管护柑橘300亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 30 |  |
| 2022年嘉川镇寨梁村集体经济产业发展项目 | 嘉川镇寨梁村 | 管护脆红李130亩、藤椒260亩及园，产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| 2022年龙凤镇天井村集体经济产业发展项目 | 龙凤镇天井村 | 管护藤椒120亩及园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央农村综合改革转移支付 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 27 |  |
| 2022年张华镇九台村集体经济产业发展项目 | 张华镇九台村 | 管护脆红李200亩、藤椒150亩及园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 25 | 中央农村综合改革转移支付 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 38 |  |
| 2022年张华镇松浪村集体经济产业发展项目 | 张华镇松浪村 | 管护脆红李300亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 70 | 50 | 中央农村综合改革转移支付 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 2022年张华镇凤凰村集体经济产业发展项目 | 张华镇凤凰村 | 管护枇杷产业园370亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 30 | 中央农村综合改革转移支付 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 30 |  |
| 2022年大两镇新华村集体经济产业发展项目 | 大两镇新华村 | 新建中药材基地100亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 1 | 45 |  |
| 2022年大两镇金光村集体经济产业发展项目 | 大两镇金光村 | 管护绿茶200亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 10 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 |  | 5 |  |
| 2022年大两镇蒙溪村集体经济产业发展项目 | 大两镇蒙溪村 | 管护绿茶300亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| 2022年燕子乡双全村集体经济产业发展项目 | 燕子乡双全村、绿化村 | 管护中药材（芍药）100亩、绿茶100亩，新建蓄水池6口。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 新建蓄水池按100立方米/口标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 1 | 45 |  |
| 2022年大德镇黄柏村集体经济产业发展项目 | 大德镇黄柏村 | 管护梨园200亩，园区产水配套、提质增效等。要求与村集体经济建立紧密利益联结机制。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 50 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| 2022年米仓山镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 米仓山镇鼓城山村、元山村 | 新发展重楼80亩、黄精120亩、石菖蒲40亩，提升中药材基地300亩，新建加工基地1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 310 | 78 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| 2022年英萃镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 英萃镇关嘴村 | 新发展乌天麻10万棒、石菖蒲150亩、艾草150亩等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年英萃镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 英萃镇新建村 | 新发展大黄300亩、艾草300亩。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 130 | 33 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年双汇镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 双汇镇大坪村、永庆村 | 新发展黄精100亩，新建加工基地1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 130 | 32 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 |  | 20 |  |
| 2022年燕子乡村集体经济产业发展项目（中药材） | 燕子乡绿化村 | 新发展芍药200亩，新建加工基地1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 240 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 |  | 9 |  |
| 2022年张华镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 张华镇龙岗村 | 新发展艾草200亩。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 100 | 20 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 35 |  |
| 2022年檬子乡村集体经济产业发展项目（中药材） | 檬子乡黎明村、柏杨村 | 新发展玄参50亩、射干150亩、天麻10万棒，新建加工基地1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 230 | 58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 2 | 70 |  |
| 2022年水磨镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 水磨镇百花村、春笋村 | 新发展大黄700亩，新建加工基地1处。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 240 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 30 |  |
| 2022年水磨镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 水磨镇广福村、代弓村 | 新发展天麻30万棒，新建天麻良种繁育基地（包含喷灌设施）1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 620 | 155 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 2022年五权镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 五权镇铜钱村 | 新发展金银花200亩等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 40 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年国华镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 国华镇山坪村、花街村 | 新发展吴茱萸400亩、淫羊藿250亩，巩固提升吴茱萸基地300亩等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 220 | 54 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 2022年国华镇村集体经济产业发展项目（中药材） | 国华镇古松村 | 新发展艾草300亩，巩固提升艾草基地300亩，新建加工基地1处等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 260 | 66 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年道地中药材品牌培育及技术培训项目 | 全县 | 品牌培育、技术培训、产业宣传等。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 7 | 7 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 362 |  |
| 2022年村集体经济产业发展项目 | 木门镇石川村至九龙镇大竹村 | 特色产业发展及基础配套。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 100 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府、九龙镇人民政府 | 3 | 100 |  |
| （四）低收入农户产业发展项目 | 全县23个乡镇 | 扶持23个乡镇200余户低收入农户发展种养殖业。 | 1．每户补助0.1—0.5万元； 2．项目总资金按实施情况为准。 | 2022年12月底前完工 | 160 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 20 | 100 |  |
| （五）2022年茶产业融合项目 |  | 新建黄茶基地10000亩、绿茶基地3000亩，巩固提升茶叶基地，进行茶叶品牌培育等。 |  |  | 8000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 茶产业发展项目 | 全县 | 新建黄茶基地10000亩、绿茶基地3000亩，巩固提升茶叶基地等。 | 广元茶叶栽植技术规程执行 | 3月底开工12月底前完工 | 7000 | 3400 | 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府县农业农村局 | 60 | 6500 |  |
| 茶产业品牌培育项目 | 全县 | 进行茶叶品牌培育等。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 1000 | 600 | 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |  |  |
| （六）茶叶现代农业园区 |  |  |  |  | 1952 | 1165 |  |  |  |  |  |  |
| 1.木门片区 |  |  |  |  | 523 | 393 |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县木门镇飞凤村村道路建设项目 | 木门镇飞凤村 | 硬化射颌坪至飞凤村村委会道路5.2公里。 | 硬化道路宽4.5米、厚0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 223 | 223 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 36 |  |
| 旺苍县木门镇茶产业产水配套建设项目 | 木门镇 | 整治山坪塘6座（三合村5座、河东村1座），新建蓄水池10口（三合村9口、河东村1口）、渠堰3公里（三合村2公里、河东村1公里）。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 300 | 170 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 44 |  |
| 2.普济片区 |  |  |  |  | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |
| 普济镇龙池村道路加宽及硬化项目 | 普济镇龙池村 | 普济镇龙池村村委会至养殖场道路加宽至4.5米，加宽后的道路全程硬化5公里。 | 硬化道路宽4.5米、厚0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 275 | 275 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 39 |  |
| 3.九龙片区 |  |  |  |  | 350 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 九龙镇病险山坪塘整治项目 | 九龙镇庙子村、首石村 | 整治病险山坪塘6口（庙子村2口、首石村4口）。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 350 | 90 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 46 |  |
| 4、五权片区 |  |  |  |  | 449 | 264 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年五权镇茶叶加工厂生产能力提升改造项目 | 五权镇清水村、铜钱村 | 改造提升茶叶加工厂2座。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 22 |  |
| 五权现代农业园区产业公路改建项目 | 五权镇山花村、双龙洞村、铜钱村 | 新建及硬化园区道路3公里。 | 路基加宽至5.5米，路面硬化宽度4.5米、厚度0.18米，C30混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 189 | 189 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 10 |  |
| 五权现代农业园区新建蓄水池项目 | 五权镇山花村、铜钱村 | 新建蓄水池5口。 | 100m³/口 | 3月底开工12月底前完工 | 60 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 14 |  |
| 5、大两古茶园 |  |  |  |  | 355 | 143 |  |  |  |  |  |  |
| 大两镇产水配套项目 | 大两镇产水配套项目 | 新建渠堰3000米，新建30立方蓄水池8口、50立方蓄水池3口，维修蓄水池5口，铺设∅32管道5000米。 | 按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 280 | 68 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 |  | 37 |  |
| 大两镇古茶园道路建设项目 | 大两镇两汇村 | 新建泥结碎石路5公里。 | 道路路基宽度5.5米 | 3月底开工12月底前完工 | 75 | 75 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 |  | 18 |  |
| （七）旺苍县粮油现代农业园区项目 |  |  |  |  | 2770 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 龙凤镇农事综合服务中心建设项目 | 龙凤镇龙凤村 | 新建展示厅300平方米、农耕文化广场260平方米。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 160 | 160 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 47 |  |
| 龙凤镇龙凤村粮油园区道路建设项目 | 龙凤村 | 道路加宽至4.5米，加宽后的道路全程硬化5.8公里。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 319 | 319 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 68 |  |
| 龙凤镇龙台村粮油园区道路建设项目 | 龙台村 | 道路加宽至4.5米，加宽后的道路全程硬化6.2公里。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 341 | 341 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 39 |  |
| 龙凤镇粮食存储厂房建设项目 | 龙凤镇锦旗村 | 新建库房200平米，配套抽风机4台、烘干设备一套、输送线一条。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 300 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 3 | 125 |  |
| 龙凤镇粮油园区耕作道路建设项目 | 龙凤镇 | 新建耕作道路10公里。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 300 | 300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 3 | 176 |  |
| 龙凤镇山坪塘整治渠堰建设项目 | 龙凤镇 | 整治山坪塘5口，新建田间渠2公里。 | 按行业标准执行 | 2022年12月底前完工 | 200 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 45 |  |
| 2022年中央财政粮油绿色高质高效行动项目 | 龙凤镇、木门镇、普济镇、九龙镇 | 推广水稻标准化高产高效技术模式1万亩（主要是种子、肥料的采购），其中：龙凤镇4000亩、木门镇2000亩、普济镇2000亩、九龙镇2000亩；推广稻鱼综合种养0.1万亩（鱼苗的采购），其中：龙凤镇300亩、木门镇300亩、普济镇200亩、九龙镇200亩。 | 重点推广国标二级以上优质稻品种、旱育秧、病虫害统防统治、测土配方施肥、稻鱼综合种养技术。 | 2022年12月底前完工 | 850 | 380 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府、木门镇人民政府、普济镇人民政府、九龙镇人民政府 | 7 | 300 |  |
| 撂荒地整治项目 | 23个乡镇 | 整治撂荒地0.8万亩，采购小型农机具（旋耕机）。 | 每亩0.02万元标准执行撂荒地整治、计划按3500元/台标准采购旋耕机。 | 2022年12月底前完工 | 300 | 200 | 中央财政农田建设补助资金 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府、县农业农村局 |  |  |  |
| （八）农业园区节水灌溉项目 | 东河镇福临村 | 新建功率为22千瓦节水灌溉设施1处。 | 农业行业节水灌溉建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 120 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| （九）2022年突破性发展肉牛羊产业项目 | 23个乡镇 | 培育肉牛羊养殖专业村3个、企业（规模场）4个、养殖专业大户200户，新（改）建圈舍15000平方米、加工仓储用房2000平方米、青贮和氨化池2000立方米；牧草种植1000亩，加工饲草及秸秆青贮7500吨，购置饲草种植、加工及收贮机械100台；规范肉牛冷配改良站4个；新增优质能繁母牛250头、种公羊100只、能繁母羊500只，采购优质草种5吨；开展肉牛羊疫病防控和技术培训及项目管理。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4350 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府、县农业农村局 | 40 | 400 |  |
| （十）2020—2022年农产品质量安全项目 | 全县 | 在全县开展2020—2022年“三品一标”认（续）证104个；实施检验检测、智慧监管、国家追溯、合格证等项目。 | 按相关行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 600 | 305 | 中央财政农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20 | 465 |  |
| （十一）核桃综合管护项目 |  | 在14个乡镇22个村综合管护核桃8350亩。 |  |  | 365 | 167 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年白水镇水峰村核桃综合管护项目 | 白水镇水峰村 | 管护核桃400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 8 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年国华镇花街村核桃综合管护项目 | 国华镇花街村 | 管护核桃400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 8 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年国华镇古松村核桃综合管护项目 | 国华镇古松村 | 管护核桃500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 2022年水磨镇百花村核桃综合管护项目 | 水磨镇百花村 | 管护核桃500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 10 |  |
| 2022年五权镇铜钱村核桃综合管护项目 | 五权镇铜钱村 | 管护核桃600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 五权镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年九龙镇先锋村核桃综合管护项目 | 九龙镇先锋村 | 管护核桃300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 6 |  |
| 2022年九龙镇大竹村核桃综合管护项目 | 九龙镇大竹村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年九龙镇柏林村核桃综合管护项目 | 九龙镇柏林村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年九龙镇苍山村核桃综合管护项目 | 九龙镇苍山村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 11 |  |
| 2022年九龙镇文星村核桃综合管护项目 | 九龙镇文星村 | 管护核桃500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 25 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年天星镇光辉村核桃综合管护项目 | 天星镇光辉村 | 管护核桃300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年天星镇洪水村核桃综合管护项目 | 天星镇洪水村 | 管护核桃300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年三江镇三江村核桃综合管护项目 | 三江镇三江村 | 管护核桃900亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 40 | 18 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年三江镇大旗村核桃综合管护项目 | 三江镇大旗村 | 管护核桃600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 25 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年三江镇下石村核桃综合管护项目 | 三江镇下石村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 2022年英萃镇雄鹰村核桃综合管护项目 | 英萃镇雄鹰村 | 管护核桃50亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 4 | 1 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 5 |  |
| 2022年大两镇永星村核桃综合管护项目 | 大两镇永星村 | 管护核桃600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 23 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 1 | 9 |  |
| 2022年黄洋镇古店村核桃综合管护项目 | 黄洋镇古店村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 |  | 5 |  |
| 2022年普济镇清江村核桃综合管护项目 | 普济镇清江村 | 管护核桃500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年盐河镇青山村核桃综合管护项目 | 盐河镇青山村 | 管护核桃200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 2022年张华镇双龙村核桃综合管护项目 | 张华镇双龙村 | 管护核桃300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年双汇镇龙泉村核桃综合管护项目 | 双汇镇龙泉村 | 管护核桃400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 8 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| （十二）核桃品改项目 |  | 在7个乡镇11个村实施核桃品改2000亩。 |  |  | 90 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年天星镇大山村核桃品种改良项目 | 天星镇大山村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 2022年三江镇大旗村核桃品种改良项目 | 三江镇大旗村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 2022年三江镇三江村核桃品种改良项目 | 三江镇三江村 | 核桃品改100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年三江镇联盟村核桃品种改良项目 | 三江镇联盟村 | 核桃品改100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年嘉川镇五红村核桃品种改良项目 | 嘉川镇五红村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 17 |  |
| 2022年普济镇远景村核桃品种改良项目 | 普济镇远景村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年盐河镇青山村核桃品种改良项目 | 盐河镇青山村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 2022年双汇镇龙泉村核桃品种改良项目 | 双汇镇龙泉村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 2022年双汇镇深溪沟村核桃品种改良项目 | 双汇镇深溪沟村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 17 |  |
| 2022年双汇镇辕门村核桃品种改良项目 | 双汇镇辕门村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 |  | 5 |  |
| 2022年黄洋镇古店村核桃品种改良项目 | 黄洋镇古店村 | 核桃品改200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 |  | 8 |  |
| （十三）中药材种植项目 |  | 在11个乡镇18个村种植中药材3400亩。 |  |  | 153 | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年米仓山镇鼓城山村中药材种植项目 | 米仓山镇鼓城山村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 米仓山镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年普济镇清江村中药材种植项目 | 普济镇清江村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年普济镇中江村中药材种植项目 | 普济镇中江村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13.5 | 9 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年盐河镇青山村中药材种植项目 | 盐河镇青山村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 2022年盐河镇竹垭村中药材种植项目 | 盐河镇竹垭村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年盐河镇金星村中药材种植项目 | 盐河镇金星村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年国华镇花街村中药材种植项目 | 国华镇花街村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年大两镇两汇村中药材种植项目 | 大两镇两汇村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年水磨镇广福村中药材种植项目 | 水磨镇广福村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13.5 | 9 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年水磨镇代弓村中药材种植项目 | 水磨镇代弓村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年五权镇铜钱村中药材种植项目 | 五权镇铜钱村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13.5 | 9 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 五权镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年九龙镇先锋村中药材种植项目 | 九龙镇先锋村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年九龙镇苍山村中药材种植项目 | 九龙镇苍山村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 16 |  |
| 2022年九龙镇文星村中药材种植项目 | 九龙镇文星村 | 新种植中药材200亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 2022年三江镇三江村中药材种植项目 | 三江镇三江村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13.5 | 9 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 14 |  |
| 2022年双汇镇辕门村中药材种植项目 | 双汇镇辕门村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年双汇镇大坪村中药材种植项目 | 双汇镇大坪村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年张华镇双龙村中药材种植项目 | 张华镇双龙村 | 新种植中药材100亩。 | 按行业建设标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4.5 | 3 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 7 |  |
| （十四）笋用竹项目 |  | 在3个乡镇7个村管护笋用竹1600亩，在3个乡镇4个村栽植笋用竹1300亩。 |  |  | 145.5 | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年白水镇解放村笋用竹管护项目 | 白水镇解放村 | 管护笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 6 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 白水镇人民政府 |  | 8 |  |
| 2022年白水镇光明村笋用竹管护项目 | 白水镇光明村 | 管护笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 6 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 7 |  |
| 2022年白水镇勇敢村笋用竹管护项目 | 白水镇勇敢村 | 管护笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 6 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 2022年东河镇双龙村笋用竹栽植项目 | 东河镇双农村 | 栽植笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 东河镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年黄洋镇古店村笋用竹栽植项目 | 黄洋镇古店村 | 栽植笋用竹400亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年三江镇联盟村笋用竹栽植项目 | 三江镇联盟村 | 栽植笋用竹400亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 1 | 16 |  |
| 2022年三江镇花园村笋用竹栽植项目 | 三江镇花园村 | 栽植笋用竹300亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 22.5 | 15 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年三江镇分水村笋用竹管护项目 | 三江镇分水村 | 管护笋用竹300亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 18 |  |
| 2022年三江镇战旗村笋用竹管护项目 | 三江镇战旗村 | 管护笋用竹300亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 11 |  |
| 2022年木门镇亭子村笋用竹管护项目 | 木门镇亭子村 | 管护笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 6 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 木门镇人民政府 |  | 10 |  |
| 2022年木门镇盐井村笋用竹管护项目 | 木门镇盐井村 | 管护笋用竹200亩。 | 相关行业技术标准 | 3月底开工12月底前完工 | 6 | 4 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 木门镇人民政府 |  | 10 |  |
| （十五）林木种子资源库建设项目 |  |  |  |  | 103.5 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 秦巴山区林木种子资源库扩建项目 | 旺苍县国营苗圃 | 建设笋用竹种子资源库25亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 103.5 | 69 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃 |  | 8 |  |
| （十六）林业产业园区建设项目 |  |  |  |  | 2557.5 | 1705 |  |  |  |  |  |  |
| 1.巩固提升英萃核桃现代林业园区 |  |  |  |  | 211.5 | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 核桃综合管护项目 | 英萃镇新建村 | 核桃综合管护1000亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 45 | 30 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 30 |  |
|  | 英萃镇新房村 | 核桃综合管护2000亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 60 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 20 |  |
| 中药材种植项目 | 英萃镇新房村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 22.5 | 15 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 20 |  |
| 中药材管护项目 | 英萃镇新建村 | 管护中药材400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 30 |  |
|  | 英萃镇新房村 | 管护中药材800亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 36 | 24 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 20 |  |
| 2.巩固提升西河核桃现代林业园区 |  |  |  |  | 1276.5 | 851 |  |  |  |  |  |  |
| 核桃低效林改造项目 | 嘉川镇和平村 | 低效林改造200亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
|  | 嘉川镇自来村 | 低效林改造200亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 10 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12 |  |
|  | 嘉川镇榆钱村 | 低效林改造300亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 22.5 | 15 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 核桃综合管护项目 | 嘉川镇和平村 | 核桃综合管护1200亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 54 | 36 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
|  | 嘉川镇自来村 | 核桃综合管护800亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 36 | 24 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12 |  |
|  | 嘉川镇榆钱村 | 核桃综合管护1000亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 45 | 30 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 中药材种植项目 | 嘉川镇和平村 | 新种植中药材500亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 37.5 | 25 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
|  | 嘉川镇自来村 | 新种植中药材400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 20 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12 |  |
|  | 嘉川镇榆钱村 | 新种植中药材600亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 45 | 30 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 中药材管护项目 | 嘉川镇和平村 | 管护中药材400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
|  | 嘉川镇自来村 | 管护中药材200亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 6 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12 |  |
|  | 嘉川镇榆钱村 | 管护中药材400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 坡地整治调形项目 | 嘉川镇和平村 | 坡地整治调形300亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 60 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
|  | 嘉川镇自来村 | 坡地整治调形300亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 60 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12 |  |
|  | 嘉川镇榆钱村 | 坡地整治调形400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 120 | 80 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 园区水土流失治理项目 | 嘉川镇和平村、自来村、榆钱村 | 实施植树种草项目，整治园区水土流失100亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 60 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 47 |  |
| 道路硬化项目 | 嘉川镇和平村、自来村 | 硬化道路6公里（宽4.5米）。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 405 | 270 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 27 |  |
| 道路新建项目 | 嘉川镇榆钱村 | 新建毛坯道路7公里（宽4.5米）。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 136.5 | 91 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 3.巩固提升普济黄花山核桃现代林业园区 |  |  |  | 3月底开工12月底前完工 | 100.5 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 核桃综合管护项目 | 普济镇远景村 | 核桃综合管护1400亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 63 | 42 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 35 |  |
| 中药材种植项目 | 普济镇远景村 | 新种植中药材500亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 37.5 | 25 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 35 |  |
| 4.天星盐河生态康养区林业项目建设 |  |  |  | 3月底开工12月底前完工 | 969 | 646 |  |  |  |  |  |  |
| 核桃综合管护项目 | 天星镇大山村 | 核桃综合管护项目600亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 12 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 中药材种植项目 | 天星镇云峰村 | 新种植中药材300亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 13.5 | 9 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 13 |  |
| 旺苍县天星盐河生态康养区林业项目建设 | 天星镇大山村、木瓜村、云峰村、黄松村 | 在天星镇康养区道路两旁植树种草，生态系统治理37.6公里。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 450 | 300 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 3 | 10 |  |
|  | 天星镇新农村 | 新建园区道路2.5公里。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 150 | 100 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 10 |  |
|  | 天星镇新农村、木瓜村、云峰村 | 新发展笋用竹2500亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 187.5 | 125 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 2 | 20 |  |
|  | 天星镇木瓜村、云峰村、黄松村，盐河镇龙潭村、自生村 | 森林抚育（林相改造）5000亩。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 150 | 100 | 中央林业改革发展资金 | 县林业局 | 天星镇、盐河镇人民政府 | 3 | 20 |  |
| （十七）高效节水项目 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 东河镇2022年高效节水项目 | 东河镇 | 对150亩苗圃进行节水灌溉改造。 | 按行业标准建设 | 3月底开工12月底前完工 | 100 | 100 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 1 | 18 |  |
| （十八）脱贫人口小额信贷贴息 | 全县 | 对3486户脱贫户按照不超过5%年的利率给予财政贴息。 | 按季贴息 | 3月底开工12月底前完工 | 600 | 600 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 220 | 3486 |  |
| 三、生产生活设施改善 |  |  |  |  | 10710.45 | 4385 |  |  |  |  |  |  |
| （一）饮水安全项目 |  | 新建自流引水工程8处、提水工程3处、水源工程15处、水池工程18口，实施维修工程9处，开展全县水质检测1项，铺设管网208公里。 |  |  | 693.45 | 595 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年大德镇黄柏村饮水安全项目 | 大德镇黄柏村 | 新建水源工程1处、水池1口。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 5.88 | 5 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 2022年大德镇燎原村饮水安全项目 | 大德镇燎原村 | 维修工程1处，铺设管网10公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 27.06 | 23 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 2022年木门镇柳树村饮水安全项目 | 木门镇柳树村 | 新建水源工程1处、水池1口，铺设管网3公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 21.18 | 18 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 25 |  |
| 2022年木门镇天星村饮水安全项目 | 木门镇天星村 | 维修工程1处，铺设管网3公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 2022年木门镇石垭村饮水安全项目 | 木门镇石垭村 | 新建自流引水工程1处，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 29.41 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 2022年木门镇杏垭村饮水安全项目 | 木门镇杏垭村 | 新建自流引水工程1处、提水工程1处，铺设管网8公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 29.41 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 2022年五权镇清水村饮水安全项目 | 五权镇清水村 | 新建水池1口，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 14.12 | 12 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 五权镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年五权镇山花村饮水安全项目 | 五权镇山花村 | 新建水池1口，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 五权镇人民政府 |  | 15 |  |
| 2022年五权镇三溪村饮水安全项目 | 五权镇三溪村 | 新建水源工程1处、水池1口，铺设管网8公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 10.5 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 1 | 23 |  |
| 2022年九龙镇柏林村饮水安全项目 | 九龙镇柏林村 | 二、三、五组维修工程3处。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 7.06 | 6 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 |  | 14 |  |
| 2022年双汇镇深溪沟村饮水安全项目 | 双汇镇深溪沟村 | 在原一组、五组，新建水源工程2处。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 23 |  |
| 2022年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 双汇镇卫星村 | 新建水池2口，铺设管网10公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 21.18 | 18 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年水磨镇白玉村饮水安全项目 | 水磨镇白玉村 | 铺设管网12公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 2022年水磨镇百花村饮水安全项目 | 水磨镇百花村 | 新建水源工程1处，铺设管网2公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 21 |  |
| 2022年水磨镇桥板村饮水安全项目 | 水磨镇桥板村 | 新建水源工程1处，铺设管网4.5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 9.41 | 8 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 19 |  |
| 2022年张华镇龙岗村饮水安全项目 | 张华镇龙岗村 | 新建自流引水工程3处，铺设管网19公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 29.41 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 张华镇人民政府 |  | 24 |  |
| 2022年张华镇桂花村饮水安全项目 | 张华镇桂花村 | 新建自流引水工程1处，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 5.88 | 5 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 张华镇人民政府 |  | 24 |  |
| 2022年天星镇黄松村饮水安全项目 | 天星镇黄松村 | 新建水源工程3处、水池4口，铺设管网18公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 30.59 | 26 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 1 | 30 |  |
| 2022年天星镇农经村饮水安全项目 | 天星镇农经村 | 新建水源工程1处，铺设管网12公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 28.24 | 24 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 21 |  |
| 2022年天星镇光辉村饮水安全项目 | 天星镇光辉村 | 新建自流引水工程1处，铺设管网15公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 18 |  |
| 2022年东河镇狮子村饮水安全项目 | 东河镇狮子村 | 新建水池1口，铺设管网3公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 18 |  |
| 2022年东河镇凤阳村饮水安全项目 | 东河镇凤阳村 | 铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 18 |  |
| 2022年东河镇金石村水源工程 | 东河镇金石村 | 新建水源工程1处，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 30.59 | 26 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年燕子乡双全村饮水安全项目 | 燕子乡双全村 | 新建提水工程1处（含水池3口，提水站1处），铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 燕子乡人民政府 | 1 | 30 |  |
| 2022年黄洋镇双安村饮水安全项目 | 黄洋镇双安村 | 铺设管网4公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 |  | 19 |  |
| 2022年黄洋镇蟠龙村饮水安全项目 | 黄洋镇蟠龙村 | 新建提水工程1处，新建水池1口，铺设管网5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 |  | 19 |  |
| 2022年盐河镇风景村饮水安全项目 | 盐河镇风景村 | 新建水池1口，铺设管网0.5公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 |  | 12 |  |
| 2022年三江镇厚坝村饮水安全项目 | 三江镇厚坝村 | 铺设管网4公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 29.41 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 23 |  |
| 2022年三江镇三江村饮水安全项目 | 三江镇三江村 | 新建自流引水工程1处，铺设管网8公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 16.47 | 14 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 29 |  |
| 2022年三江镇场镇饮水安全项目 | 三江镇三江坝社区 | 新建水池1口。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 41.18 | 35 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 20 |  |
| 2022年英萃镇学堂村饮水安全项目 | 英萃镇学堂村 | 新建水池1口，铺设管网2公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 11.76 | 10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 14 |  |
| 2022年檬子乡白杨村饮水安全项目 | 檬子乡白杨村 | 新建水源工程1处，铺设管网1公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 4.71 | 4 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 10 |  |
| 2022年檬子乡黎明村饮水安全项目 | 檬子乡黎明村 | 铺设管网2公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 7.06 | 6 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 檬子乡人民政府 |  | 13 |  |
| 2022年普济镇龙池村饮水安全项目 | 普济镇龙池村 | 新建水池1口，维修工程2处，铺设管网2公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 17.65 | 15 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 13 |  |
| 2022年普济镇秀海村饮水安全项目 | 普济镇秀海村 | 新建水池1口，铺设管网7公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 23.53 | 20 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 25 |  |
| 2022年白水镇勇敢村饮水安全项目 | 白水镇勇敢村 | 新建水源工程2处，维修工程2处，铺设管网10公里。 | 每人每天120公升用水量，管材按实际需求。 | 3月底开工12月底前完工 | 29.41 | 25 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 1 | 26 |  |
| 2022年水质检测项目 | 全县 | 对全县范围内2022年饮用水水源地进行常规指标检测。 | 按行业标准计费 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 30 | 中央水利发展资金 | 县水利局 | 县水利局 | 84 | 2356 |  |
| （二）“美丽四川、宜居乡村”建设项目 | 东河城乡融合发展片区（广旺一体化）、国华农旅文康片区（天星盐河生态康养区暨5A创建区）、木门茶文旅融合发展片区（木门至九龙沿线） | 在重点园区沿线、重点区域沿线、重点线路沿线实施“厕所革命”8020户，进行公共人居环境整治和村容村貌提升。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 8000 | 3000 | 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局，相关乡镇人民政府 | 42 | 3684 |  |
| （三）易地扶贫搬迁后续扶持项目（公共基础） |  |  |  |  | 2017 | 790 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 大两镇大河村集中安置点 | 实施安置点文化院坝、文化广场水毁修复项目。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 14 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 大两镇人民政府 |  | 23 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 龙凤镇龙凤社区集中安置点 | 整治山洪沟2条，新建安全防护墙50立方米，疏通修复排水沟800米。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 24 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 龙凤镇人民政府 |  | 18 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 张华镇宋水村集中安置点 | 新建排洪渠100米，新建便民生产路100米。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 28 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 张华镇人民政府 |  | 24 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 张华镇岐山村集中安置点 | 维修排水渠堰300米。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 4 | 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 张华镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 檬子乡柏杨村集中安置点 | 维修水毁沟渠200米。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 16 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 26 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 英萃镇雄鹰村集中安置点 | 新建安全防护墙340米，约2500立方米。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 200 | 75 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 19 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 普济镇池川村（原尖山村）集中安置点 | 排水沟维修1.5千米，新建防洪沟100米，新建浆砌堡坎一处（宽1m*高3m*长10m）。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 25 | 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 1 | 28 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 普济镇龙池村集中安置点 | 新建长50米、宽1.5米、高8米的堡坎1处；地坪硬化1500平方米；硬化道路1千米；连砂石填方1500立方米；安装栏杆200米；新建排水沟400米；新建抗滑桩40个。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 240 | 75 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 |  | 19 |  |
| 旺苍县五权镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 五权镇清水村 | 改建1200立方米山坪塘1口。 | 按设计标准 | 3月底开工12月底前完工 | 40 | 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 11 |  |
| 旺苍县五权镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 五权镇清水村、铜钱村 | 新建耕作便道5.2公里。 | 按设计标准 | 3月底开工12月底前完工 | 120 | 53 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 23 |  |
| 旺苍县三江镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 三江镇桃红村 | 整治4800立方米山坪塘1口。 | 按设计标准 | 3月底开工12月底前完工 | 135 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县发展和改革局 | 三江镇人民政府 |  | 30 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 盐河镇青山村 | 维修维护安置区水毁道路20公里。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 100 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 盐河镇人民政府 |  | 23 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 大两镇新华村 | 新建泥结碎石道路3.3公里。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 70 | 16 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 大两镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 水磨镇卢坝村 | 安置点群众公共基础设施除险加固。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 80 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 水磨镇人民政府 |  | 14 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 普济镇龙池村 | 整治安置点集体经济园区（黄茶园）土地1000亩。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 260 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 |  | 16 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 普济镇龙池村 | 整治安置点集体经济园区（药材及核桃园区）土地660亩。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 210 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 |  | 17 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 普济镇池川村 | 实施安置点拦水坝建设项目。 | 按行业标准 | 3月底开工12月底前完工 | 150 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 1 | 12 |  |
| 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 木门镇油树村 | 在安置区新建提灌站，对病险山坪塘进行维修养护。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 140 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 |  | 13 |  |
| 英萃镇学堂村易地扶贫搬迁安置点一站式公共服务建设项目 | 英萃镇学堂村 | 新建易地扶贫搬迁安置点一站式公共服务中心，恢复安全设施。 | 按行业标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 145 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 22 |  |
| 四、雨露计划 | 全县 | 预计2000人次享受雨露计划助学补助，每人每期1500元。 | 按行业建设标准进行 | 3月底开工12月底前完工 | 3000 | 600 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 84 | 600 |  |