
附表

旺苍县2025年度财政涉农资金项目计划下达表

单位：万元、个、户
	序号
	项目类别和名称
	建设任务
	项目计划投资
	资金来源
	衔接资金用于产业
	项目建设方式
	行业主管部门
	项目业主单位（具体到乡镇或部门）
	项目成效
	备注

	
	
	实施地点
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进度计划
	总投资
	其中：财政投入
	
	
	推广以工代赈方式
	村民自建
	
	
	惠及脱贫村
	惠及脱贫户
	

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	20935.6
	16909.02
	　
	9617.81
	2678.01
	736.56
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	一、小型公益性基础设施项目
	　
	　
	　
	　
	4538.5
	3541.11
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	（一）交通
	　
	　
	　
	　
	3572
	2580.61
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	1.硬化村组道路
	　
	在11个乡镇12个村硬化道路22.58公里，新建道路0.4公里，新建C25混凝土挡土墙6.125立方米，毛石挡土墙137.2立方米。
	　
	　
	1384
	985.49
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2025年白水镇卢家坝村道路硬化项目
	白水镇卢家坝村1.2.3.4社
	硬化道路2公里；每公里设错车道3个。
	路面宽5米，厚0.18米，水泥混凝土路面
	2025.03-2025.10
	150
	100
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	白水镇卢家坝村村民委员会
	　
	30
	　

	2
	2025年白水镇龙珠村道路硬化项目
	白水镇龙珠村1.2.4社
	硬化道路2公里；每公里设错车道3个。
	路面宽5米，厚0.18米，水泥混凝土路面
	2025.03-2025.10
	155
	100
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	白水镇龙珠村村民委员会
	1
	23
	　

	3
	2025年五权镇天红村三组道路硬化项目
	五权镇天红村三组
	道路硬化1.8公里；每公里设错车道3个；硬化水沟；增设安防设施。新建道路0.4公里。
	路面宽4.5米，厚0.18C米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；新建道路路基宽6.5米，泥结碎石路面。
	2025.03-2025.10
	140
	90
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	90
	　
	县交通运输局
	五权镇天红村村民委员会
	　
	23
	　

	4
	2025年龙凤镇天井村九组道路硬化项目
	龙凤镇天井村九组
	道路硬化0.75公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。
	路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。
	2025.03-2025.10
	75
	45
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	龙凤镇天井村村民委员会
	　
	20
	　

	5
	2025年大两镇两汇村二组道路硬化项目
	大两镇两汇村二组
	道路硬化0.43公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。
	路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。
	2025.03-2025.10
	40
	25
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	25
	　
	县交通运输局
	大两镇两汇村村民委员会
	　
	15
	　

	6
	2025年黄洋镇水营村十一组道路硬化项目
	黄洋镇水营村十一组
	道路硬化0.55公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。
	路面宽3.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；B级波形护栏。
	2025.03-2025.10
	60
	35
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	35
	　
	县交通运输局
	黄洋镇水营村村民委员会
	　
	10
	　

	7
	2025年木门镇河东村通村组道路硬化项目
	木门镇河东村
	硬化河东村4组牛马场至何家塝通村组道路3公里；每公里错车道不低于3个。
	路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	148
	99.58
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	28
	2024年调出项目

	8
	2025年九龙镇大竹村村组公路硬化项目
	九龙镇大竹村
	硬化道路1.8公里，每公里错车道不低于3个，新建C25混凝土挡土墙6.125立方米，毛石挡土墙137.2立方米。
	路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	93
	65.91
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	九龙镇人民政府
	　
	12
	2024年调出项目

	9
	2025年双汇镇大坪村七组至斑竹村通村组道路建设项目
	双汇镇大坪村七组至斑竹村
	硬化大坪村七组王家坪至斑竹村五家丫1.75公里，其中修复大坪村原破损路面1.1公里，增设错车道、安防设施等。
	宽3.5米、厚0.18米、C30砼标准。
	2025.01-2025.12
	72
	72
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	72
	　
	县农业农村局
	双汇镇人民政府
	1
	20
	　

	10
	2025年天星镇农经村村组道路硬化项目
	天星镇农经村
	硬化道路2.5公里；每公里设错车道3个。
	路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	96
	75
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	75
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	　
	24
	　

	11
	2025年燕子乡金河村通村组道路硬化项目
	燕子乡金河村
	道路硬化4公里；每公里设错车道3个；硬化水沟；增设安防设施。
	路面宽4.5米，厚0.18C米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。
	2025.03-2025.10
	280
	218
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	218
	　
	县交通运输局
	燕子乡金河村村民委员会
	　
	27
	　

	12
	2025年东河镇川山村村组道路硬化项目
	东河镇川山村
	硬化道路2公里（其中硬化二社苟家山1公里，硬化三、四社联社路1公里）；每公里设错车道3个。
	路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	75
	60
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	东河镇人民政府
	1
	23
	　

	　
	2.新建道路、桥梁
	　
	在6个乡镇13个村新建泥结碎石路21.8公里，新建便民桥3座，新建漫水路堤50米。
	　
	　
	724
	538
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	2025年大德镇星火村七社便民桥项目
	大德镇星火村7社桑林坝
	建设便民桥1座，桥长30米、宽5.5米；引道35米。
	桥长30米、桥宽5.5米，引道长35米，宽5.5米。
	2025.03-2025.10
	120
	95
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	大德镇星火村村民委员会
	1
	25
	　

	14
	2025年龙凤镇中华村人行便民桥项目
	龙凤镇中华村一组
	新建人行便民桥1座，桥长18米、桥宽3.0米。
	长18米*宽3.0米*高3米。
	2025.03-2025.10
	80
	35
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	龙凤镇中华村村民委员会
	　
	19
	　

	15
	2025年天星镇木瓜村一组新建漫水路堤项目
	天星镇木瓜村一组
	新建漫水路堤50米，增设挡防设施。
	长50米，宽5米，增设圆管涵、混凝土挡土墙。
	2025.03-2025.10
	60
	45
	整合省级农村综合改革资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	天星镇木瓜村村民委员会
	　
	25
	　

	16
	2025年国华镇红花村村组道路建设项目
	国华镇红花村
	新建泥结碎石道路3公里。
	新建道路路基宽度4.5米，土水沟。
	2025.03-2025.12
	40
	40
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	1
	40
	　

	17
	龙凤镇龙安村新建生产便道项目
	龙凤镇龙安村
	新建生产便道7.5公里。
	新建生产道路及埋设涵管（3米宽）。
	2025.03-2025.11
	90
	90
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	90
	90
	　
	县农业农村局
	龙凤镇人民政府
	1
	38
	　

	18
	2025年天星镇云峰村便民桥新建项目
	天星镇云峰村
	新建云峰村4组干龙洞便民桥1座，桥长40米、宽5.5米。
	桥长40米、宽5.5米。
	2025.03-2025.10
	112
	76.27
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	1
	29
	2024年调出项目

	19
	2025年白水镇产业道路新建项目
	白水镇卢家坝村、快活村、同心村
	新建产业道路3.3公里。
	路基宽4.5米，泥结碎石路面。
	2025.03-2025.10
	54
	39.6
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	39.6
	　
	　
	县农业农村局
	白水镇人民政府
	　
	61
	2024年调出项目

	20
	2025年张华镇松浪村村组道路新建项目
	张华镇松浪村
	新建泥结碎石道路2公里。
	新建道路路基宽度5米，土水沟。
	2025.03-2025.10
	42
	27.13
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	1
	20
	2024年调出项目

	21
	2025年天星镇新农村木瓜村联村道路新建项目
	天星镇新农村、木瓜村、云峰村
	新建新农村至云峰村泥结碎石道路6公里。
	新建道路路基宽度5米，土水沟。
	2025.03-2025.10
	126
	90
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	1
	41
	2024年调出项目

	　
	3.改（扩）建村组道路
	　
	在5个乡镇7个村改（扩）建道路14.9公里，并配套附属设施等。
	　
	　
	908
	642.14
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	2025年盐河镇青山村道路扩建及硬化项目
	盐河镇青山村
	加宽并硬化青山村4组黑滩里至梨坡里道路1.8公里；新建堡坎3处，每公里设错车道3个。
	原路面宽3.5米，加宽1米，路面硬化宽3.5米、厚0.18米、C30砼；浆砌堡坎。
	2025.04—2025.10
	116
	85
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	盐河镇青山村村民委员会
	1
	5
	　

	23
	2025年九龙镇首石村道路扩建及硬化项目
	九龙镇首石村五社
	加宽并硬化首石村道路2.5公里；每公里设错车道3个。
	原路面宽3米，加宽至4.5米，水泥混凝土路面；硬化水沟0.4*0.4米。
	2025.03-2025.10
	75
	62
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	九龙镇首石村村民委员会
	　
	20
	　

	24
	2025年张华镇友坝村道路扩宽工程
	张华镇友坝村
	硬化道路0.2公里（含硬化水沟，增设混凝土挡墙，安装安防设施，涵洞等）。
	路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；混凝土挡土墙。
	2025.03-2025.10
	95
	60
	整合省级农村综合改革资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	张华镇友坝村村民委员会
	　
	10
	　

	25
	2025年檬子乡黎明村道路扩建及硬化项目
	檬子乡黎明村
	加宽并硬化黎明村道路1.8公里；每公里设错车道3个。
	原路面宽3米，加宽1.5米，路面硬化宽3.5米，厚0.18米、C30砼。
	2025.04—2025.09
	92
	80
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	檬子乡黎明村村民委员会
	1
	15
	　

	26
	2025年盐河镇金星村通村组道路扩建及硬化项目
	盐河镇金星村
	扩建并硬化小斗盖至寒坡崖通村组道路2.6公里（含堡坎、挡墙、排水沟等附属设施）；盘道加宽9处，每公里设错车道3处。
	路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。堡坎和挡墙C25砼。排水沟0.4米x0.3米，C25砼。盘道加宽达到转弯半径要求。
	2025.03-2025.10
	168
	130.93
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	盐河镇金星村村民委员会
	1
	21
	2024年调出项目

	27
	2025年大两镇金光村通村组道路加宽及硬化项目
	大两镇金光村
	扩建并硬化金光村青林子至村委会通村组道路3公里；每公里设置错车道3个。
	路基扩宽1米至4米；路面硬化3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	196
	99.37
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	大两镇人民政府
	　
	19
	2024年调出项目

	28
	2025年檬子乡黎明村通村组道路加宽及硬化项目
	檬子乡黎明村
	扩建并硬化黎明村5组老箭口至庙梁上（中间屋基）道路3公里；每公里设置错车道3个。
	路基扩宽1米至4.5米；路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	166
	124.84
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	124.84
	124.84
	县农业农村局
	檬子乡黎明村村民委员会
	1
	24
	2024年调出项目

	　
	4.维修整治村组道路
	　
	在9个乡镇11个村实施道路整治项目，含新建堡坎、整治道路边沟、路面修复等。
	　
	　
	556
	414.98
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29
	2025年大两镇两汇村八组道路水毁恢复工程
	大两镇两汇村八组
	道路水毁恢复5公里，恢复路面，增设挡防设施，清理坍方。
	恢复泥结碎石路面，增设浆砌挡土墙，清理坍方及排水设施。
	2025.03-2025.10
	95
	55
	整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	大两镇两会村村民委员会
	　
	15
	　

	30
	2025年白水镇解放村道路修复项目
	白水镇解放村6.7.8社
	道路加宽4公里，修复原路面破损路面，增设安防设施，增设错车道。
	恢复原路面，厚0.18米，水泥混凝土路面，增设错车道每公里不低于3处。
	2025.03-2025.10
	98
	70
	整合省级农村综合改革资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	白水镇解放村村民委员会
	　
	18
	　

	31
	2025年斑竹村二社水毁恢复
	双汇镇斑竹村
	新建M7.5浆砌挡土墙长约50米。
	挡土墙长约50、宽1.5、高5米，具体按照设计方案实施。
	2025.03-2025.12
	35
	35
	整合省级农村综合改革资金
	　
	　
	　
	县交通运输局
	双汇镇人民政府
	1
	10
	　

	32
	2025年嘉川镇庙二村产业园维修整治项目
	嘉川镇庙二村
	C20砼排水沟1500米，漫水桥1座，垮塌土石方清运2000立方米，浆砌毛石挡土墙350立方米。
	具体按设计标准执行。
	2025.05—2025.10
	25
	22
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	嘉川镇庙二村村民委员会
	1
	52
	　

	33
	2025年盐河镇风景村道路维修整治项目
	盐河镇风景村
	维修整治风景村5组杨家滩道路，新建堡坎1处，路面恢复50米，安全防护措施。
	C25砼堡坎；路面硬化宽4.5米、厚0.18米、C30砼；安全防护宽0.3米、高0.6米、C25砼。
	2025.04—
2025.09
	50
	41
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	盐河镇风景村村民委员会
	1
	36
	　

	34
	2025年普济镇池川村生产道路维修整治项目
	普济镇池川村
	维修整治道路1.5公里，扩建池川村生产便道1公里。
	路基宽4.5米，泥结碎石路面。
	2025.03-2025.10
	24
	17.65
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	17.65
	　
	　
	县农业农村局
	普济镇人民政府
	1
	22
	2024年调出项目

	35
	2025年三江镇大旗村道路维修整治项目
	三江镇大旗村
	新建二道河至元山子水毁堡坎及江东寺庙便民桥堡坎2处1000立方米。
	堡坎C25砼。
	2025.03-2025.10
	60
	41.3
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	1
	16
	2024年调出项目

	36
	2025年木门镇三合村通村道路维修整治项目
	木门镇三合村
	新建堡坎1处400立方米，水毁路面恢复5米。
	浆砌堡坎。
	2025.03-2025.10
	20
	14.16
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	14
	2024年调出项目

	37
	2025年天星镇黄松村道路维修整治项目
	天星镇黄松村
	新建黄松村风岩子浆砌堡坎及挡土墙800立方米。
	堡坎和挡土墙C25砼。
	2025.03-2025.10
	48
	34.49
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	1
	9
	2024年调出项目

	38
	2025年天星镇洪水村水毁道路维修整治项目
	天星镇洪水村
	维修整治洪水村道路，宋家沟排危1处，堡坎1处500立方米（含路面开挖及回填等），损毁路面恢复1处120米。
	排危符合安全生产要求；堡坎C30砼；损毁路面维修宽3.5米、厚0.18米，C30砼。
	2025.03-2025.10
	56
	39.38
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	　
	8
	2024年调出项目

	39
	2025年天星镇洪水村道路维修整治项目
	天星镇洪水村
	新建洪水村浆砌堡坎及挡土墙1000立方米。
	堡坎和挡土墙C30砼。
	2025.03-2025.10
	45
	45
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	　
	20
	　

	　
	（二）水利项目
	　
	　
	　
	　
	966.5
	960.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	1.河堤水毁修复工程
	　
	在全县5个乡镇实施修复水毁河堤180米，修复水毁堡坎108米，新建DN2000钢筋混凝土涵管40米，新建40厘米厚C25混凝土防冲面板195平方米，新建浆砌石挡墙159.48米，重建人行桥1座，堤防护脚加固95米。
	　
	　
	405.5
	405.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	2025年大德镇燎原村6组水毁修复工程
	大德镇燎原村
	修复水毁河堤180米。
	10年一遇防洪标准。
	2025.03-2025.12
	60
	60
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	60
	　
	　
	县水利局
	大德镇人民政府
	1
	16
	　

	41
	2025年旺苍县嘉川镇和平村4组水毁修复工程
	嘉川镇和平村
	新建DN2000钢筋混凝土涵管40米，新建40厘米厚C25混凝土防冲面板195平方米。
	10年一遇防洪标准。
	2025.03-2025.12
	33
	33
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	33
	　
	　
	县水利局
	嘉川镇人民政府
	　
	13
	　

	42
	2025年天星镇洪水村水毁修复工程
	天星镇洪水村
	修复水毁河堤265.16米。
	10年一遇防洪标准。
	2025.04-2025.12
	95
	95
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	95
	95
	　
	县水利局
	天星镇人民政府
	　
	22
	　

	43
	2025年旺苍县燕子乡绿花村水毁修复工程
	燕子乡
	修复水毁堡坎30米。
	10年一遇洪水标准。
	2025.3-2025.12
	3.5
	3.5
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	3.5
	　
	　
	县水利局
	燕子乡人民政府
	　
	5
	　

	44
	2025年旺苍县国华镇石岗村水毁修复工程
	国华镇
	修复水毁堡坎78米。
	10年一遇洪水标准。
	2025.3-2025.12
	19
	19
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	19
	　
	　
	县水利局
	国华镇人民政府
	　
	11
	　

	45
	2025年旺苍县嘉川镇和平村5组水毁修复工程
	嘉川镇和平村
	新建浆砌石挡墙159.48米。
	10年一遇防洪标准。
	2025.03-2025.12
	70
	70
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	70
	　
	　
	县水利局
	嘉川镇人民政府
	　
	15
	　

	46
	2025年嘉川镇庙二村水毁修复工程
	嘉川镇庙二村
	重建人行桥1座。
	10年一遇防洪标准。
	2025.03-2025.12
	90
	90
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县水利局
	嘉川镇人民政府
	1
	52
	　

	47
	2025年旺苍县东河镇普陀寺社区水毁修复工程
	东河镇普陀寺社区
	堤防护脚加固95米。
	10年一遇防洪标准。
	2025.03-2025.12
	35
	35
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	35
	　
	　
	县水利局
	东河镇人民政府
	　
	3
	　

	　
	2.灌溉设施配套项目
	　
	在全县8个乡镇11个村实施整治山坪塘7口，新建山坪塘1口，维修配套渠道5550米，新建渠道1200米，新建渠堰3.2公里，新建拦河坝一座，新建堡坎200立方米及防护栏5米。
	　
	　
	561
	555
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	48
	2025年木门镇杏垭村山坪塘整治项目
	木门镇杏垭村
	整治山坪塘2口。
	水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。
	2025.03-2025.12
	110
	110
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	110
	110
	110
	县水利局
	木门镇杏垭村村民委员会
	1
	72
	　

	49
	2025年木门镇盐井村山坪塘整治项目
	木门镇盐井村
	整治山坪塘1口。
	水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。
	2025.03-2025.12
	10
	10
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	10
	　
	　
	县水利局
	木门镇人民政府
	　
	9
	　

	50
	2025年燕子乡双全村新建山坪塘项目
	燕子乡双全村
	新建山坪塘1口。
	水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。
	2025.03-2025.12
	100
	100
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	100
	100
	100
	县水利局
	燕子乡双全村村民委员会
	1
	11
	　

	51
	2025年东河镇金石村山坪塘整治项目
	东河镇金石村
	整治山坪塘2口，其中：老麻沟山坪塘内外坝整治40米，新建混凝土挡墙200米*3*0.8米、放水设施、清淤450立方米；关屋沟山坪塘内外坝整治20米，新建混凝土挡墙100米*2*0.6米、放水设施、清淤150立方米。
	内外坝铺设六菱块，坝顶C25混凝土硬化、内挡墙C25混凝土。
	2025.03-2025.12
	53
	47
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	47
	　
	　
	县水利局
	东河镇人民政府
	　
	18
	　

	52
	2025年张华镇山坪塘整治项目
	张华镇
	整治山坪塘2口，维修配套渠道500米。
	相关规范和设计。
	2025.03-2025.12
	48
	48
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	48
	　
	　
	县水利局
	张华镇人民政府
	1
	25
	　

	53
	2025年天星镇大山村排洪沟整治工程
	天星镇大山村
	新建渠道1200米。
	相关规范和设计。
	2025.03-2025.12
	42
	42
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	42
	　
	　
	县水利局
	天星镇人民政府
	1
	15
	　

	54
	2025年普济镇洪江村渠道整治项目
	普济镇洪江村
	新建拦河坝一座，维修渠道1000米。
	相关规范和设计。
	2025.03-2025.12
	41
	41
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	41
	41
	41
	县水利局
	普济镇人民政府
	　
	35
	　

	55
	2025年黄洋镇双安村渠道整治项目
	黄洋镇双安村
	维修整治渠道3500米。
	相关规范和设计。
	2025.03-2025.12
	43
	43
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	43
	　
	　
	县水利局
	黄洋镇人民政府
	　
	30
	　

	56
	2025年木门镇石川村渠堰整治项目
	木门镇石川村
	新建渠堰3.2公里。
	相关规范和设计。
	2025.01-2025.12
	96
	96
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	96
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	1
	32
	　

	57
	2025年国华镇古松村渠道整治项目
	国华镇古松村
	整治渠道550米。
	相关规范和设计。
	2025.03-2025.12
	11
	11
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	11
	　
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	　
	32
	　

	58
	2025年木门镇茶元村水毁修复项目
	木门镇茶元村
	新建堡坎200立方米及防护栏5米。
	按照设计标准执行。
	2025.03-2025.12
	7 
	7 
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	7
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	13
	　

	　
	二、培育壮大特色优势产业及配套基础设施
	　
	　
	　
	　
	9917.1
	8017.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	（一）产业发展及基础设施配套项目
	　
	在全县20个乡镇60个村实施产业发展及基础设施配套项目。
	　
	　
	2329.5
	1749.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	59
	2025年白水镇产业发展及基础设施配套项目
	白水镇水峰村、勇敢村、龙珠村、解放村
	1.在水峰村维修香菇大棚5亩及喷灌系统，新建香菇3万棒，17万元；

2.在勇敢村管护水果（梨）80亩、安装果园防护栏网1200米及门6个，管护黄荆叶200亩，新建水果（梨）70亩，27万元；

3.在龙珠村管护藤椒200亩、管护特色水果110亩、新建水果园50亩、新建蓄水池3口、产业便道1000米、安装果园防护栏网3000米及门6个、保鲜库一座，90万元；

4.在解放村新建菌棒5000棒，新建菌棒放置架50个，新建喷灌系统1套，12万元。
	新建、管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，其他按照设计标准执行。
	2025年12月底完工
	166
	146
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	86
	　
	　
	县农业农村局
	白水镇人民政府
	3
	216
	　

	60
	2025年大德镇产业发展及基础设施配套项目
	大德镇燎原村
	水产养殖基地排水管道改造280米，维修整治排洪渠360米。
	按设计标准执行。
	2025年12月底完工
	20
	20
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	20
	　
	　
	县农业农村局
	大德镇人民政府
	1
	7
	　

	61
	2025年东河镇产业发展及基础设施配套项目
	东河镇红垭村、南峰村、灵溪村
	1.在红垭村管护杨梅示范园60亩，硬化机耕道0.5公里，25万元；

2.在南峰村新整理土地50亩，新栽植蜂糖李50亩，新建围栏1公里、排水渠0.5公里（0.3*0.4米）、堡坎300立方米，36.4万元；

3.在灵溪村翠冠梨管护120亩，6万元。
	管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，机耕道按宽3.5米*厚0.18米实施。
	2025年12月底完工
	84
	67.4
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	67.4
	　
	　
	县农业农村局
	东河镇人民政府
	1
	99
	　

	62
	2025年国华镇产业发展及基础设施配套项目
	国华镇古松村、山峰村
	1.在古松村李子园管护120亩，新建及硬化机耕道1公里，51万元；2.在山峰村新建蓄水池3口，7.5万元。
	管护按照品改→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行，机耕道按宽3.5米*厚0.18米实施；蓄水池按100立方米/口实施
	2025年12月底完工
	74
	58.5
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	58.5
	　
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	3
	88
	　

	63
	2025年黄洋镇产业发展及基础设施配套项目
	黄洋镇水营村、蟠龙村、南溪村
	1.在水营村管护梨子园200亩，10万元；

2.在蟠龙村管护藤椒150亩，8万元；

3.在南溪村管护青脆李165亩，8万元。
	按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。
	2025年12月底完工
	76
	26
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	26
	　
	　
	县农业农村局
	黄洋镇人民政府
	2
	69
	　

	64
	2025年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目
	嘉川镇寨梁村、庙二村、五红村、顺水村
	1.在寨梁村管护脆红李园区130亩，管护藤椒园150亩，14万元；2.在庙二村管护柑橘300亩，15万元；

3.在五红村脆红李品种改良50亩，管护100亩，18万元；

4.在顺水村新建灌溉渠800米，硬化机耕道路1.2公里，48万元。
	按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。灌溉渠按宽0.4米*深0.3米，硬化机耕道按宽3米*厚0.18米实施。
	2025年12月底完工
	146
	95
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	95
	　
	　
	县农业农村局
	嘉川镇人民政府
	3
	279
	　

	65
	2025年龙凤镇产业发展及基础设施配套项目
	龙凤镇人民村、天井村、中华村
	1.在人民村管护藤椒120亩，6万元；

2.在天井村管护藤椒120亩，6万元；

3.在中华村管护茶叶60亩、购买养殖饲料5吨、新建蓄水池2口。10万元。
	按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。蓄水池按100立方米/口实施。
	2025年12月底完工
	42
	22
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	22
	　
	　
	县农业农村局
	龙凤镇人民政府
	2
	254
	　

	66
	2025年米仓山镇产业发展及基础设施配套项目
	米仓山镇元山村、大坝村
	1.在元山村管护水果（甜柿）100亩，新建并硬化生产便道1公里，新建滴灌100亩，新建安防设施，25万元；

2.在大坝村管护梨树20亩、管护藤椒100亩，新建蓄水池3口、果园100亩，29万元；
	管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，生产便道按宽1.5米*厚0.12米，蓄水池按100立方米/口实施，其它按设计标准实施。
	2025年12月底完工
	63
	54
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	54
	　
	　
	县农业农村局
	米仓山镇人民政府
	2
	127
	　

	67
	2025年三江镇产业发展及基础设施配套项目
	三江镇大旗村、桃红村
	1.大旗村养殖圈舍升级改造：产床10套、保育床10套、限喂栏51片、2500平米圈舍棚子更换，管护脆红李200亩，44万元；

2.在桃红村管护水果150亩，管护黄茶200亩，加装围栏3公里，43万元。
	圈舍升级改造按行业标准执行。管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。其它按设计标准执行
	2025年12月底完工
	142
	87
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	87
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	1
	237
	　

	68
	2025年天星镇产业发展及基础设施配套项目
	天星镇大山村、云峰村、光辉村、木瓜村
	1.在大山村、云峰村车厘子管护100亩，5万元；

2.在大山村、云峰村、光辉村、木瓜村蔬菜种植1000亩，50万元。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程进行。
	2025年12月底完工
	165
	55
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	55
	　
	　
	县农业农村局
	天星镇人民政府
	3
	59
	　

	69
	2025年燕子乡产业发展及基础设施配套项目
	燕子乡金河村、绿化村
	1.在金河村硬化产业生产道路1.2公里，30万元；

2.在绿化村新建蓄水池10口，25万元；
	新建及硬化机耕道按宽3米*厚0.18米，蓄水池按100立方米/口实施。
	2025年12月底完工
	68
	55
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	55
	　
	　
	县农业农村局
	燕子乡人民政府
	2
	82
	　

	70
	2025年英萃镇产业发展及基础设施配套项目
	英萃镇中山村、蓝玉村、关嘴村
	1.在中山村硬化机耕道420米、安装灌溉管道2500米，18万元；

2.在蓝玉村新建蓄水池5口，12.5万元；

3.在关嘴村新建蓄水池5口，12.5万元。
	机耕道按宽3米*厚0.18米，灌溉管道按行业标准实施，蓄水池按100立方米/口实施。
	2025年12月底完工
	43
	43
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	43
	　
	　
	县农业农村局
	英萃镇人民政府
	1
	196
	　

	71
	2025年张华镇产业发展及基础设施配套项目
	张华镇九台村、大地村、凤凰村、松浪村、双龙村、大梁村、三汇村
	1.在九台村管护青花椒150亩，7.5万元；

2.在大地村、凤凰村、松浪村、双龙村新建及硬化生产便道1000米（1.5米宽），维修生产便道400米（1.5米宽），新建提水泵2处及管网6.5公里（管径50毫米），新建防旱池6口（100立方米），维修防旱池4口（3口100立方米、1口300立方米），新建蓄水池2口，防护网围栏2公里，品改沙梨15亩，新建沙梨15亩，管护水果460亩，87万元；

3.在大梁村、九台村管护水果440亩，新建及硬化生产便道1000米（3米宽），新建防旱池4口（100立方米），新建管网5公里（管径32毫米），73万元；

4.在三汇村管护脆红李150亩，新建及硬化生产便道1000米（1.5米宽），新建防旱池4口（100立方米），新建管网1公里（管径32毫米），34万元；
	管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行；其它按按设计标准执行。
	2025年12月底完工
	230.5
	201.5
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	201.5
	　
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	5
	163
	　

	72
	2025年九龙镇产业发展及基础设施配套项目
	九龙镇印斗村、苍山村
	1.在印斗村管护楠竹500亩，10万元；

2.在苍山村新建蓄水池2口，硬化生产路1.1公里（3米宽），硬化耕作道1公里（2米宽），整治山坪塘1口，新建渠堰1公里（路代渠），安装灌溉管道1公里，99万元；
	管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治等流程进行。生产路路面宽3米，耕作道路面宽2米，（生产道路、耕作道路厚0.15米，C25砼），蓄水池100立方米，其他建设内容按照行业标准规范执行。
	2025年12月底完工
	134
	109
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	109
	　
	　
	县农业农村局
	九龙镇人民政府
	1
	156
	　

	73
	2025年普济镇产业发展及基础设施配套项目
	普济镇秀海村、横石村、清江村、池川村
	1.在秀海村管护脆红李100亩，5万元；

2.在横石村管护藤椒240亩，12万元；

3.在清江村管护青花椒200亩，10万元；

4.在池川村新建灌溉管网3000米，5万元。
	管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治等流程进行。安装PE管网DN25。
	2025年12月底完工
	88
	32
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	32
	　
	　
	县农业农村局
	普济镇人民政府
	1
	369
	　

	74
	2025年木门镇产业发展及基础设施配套项目
	木门镇天星村、杨林村、石川村
	1.在天星村采购全混合日粮TMR搅拌一体机、粉碎机、上料铲车、电动撒料车各一套，硬化产业路900米（350*18厘米），41.5万元；

2.在杨林村新建300平方米鸡舍（阶段性投放2000只鸡苗），22.6万元；

3.在石川村新建蓄水池5口，土地整理50亩，硬化生产路1.2公里（3米宽），硬化耕作道0.5公里（2米宽），整治山坪塘1口，新建渠堰0.5公里（路代渠），87.5万元；
	产业路硬化宽3.5米（厚18厘米，C25砼），生产路路面宽3米，耕作道路路面宽2米（生产道路、耕作道路厚0.15米，C25砼），蓄水池100立方米，其他建设内容按照行业规范执行。
	2025年12月底完工
	178
	151.6
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	151.6
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	2
	157
	　

	75
	2025年檬子乡柏杨村生产道建设项目
	檬子乡柏杨村
	新建和整治生产道3.5公里；硬化生产道2公里，每公里设错车道3个。
	新建和整治宽3.5米，泥结碎石路面；硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。
	2025年12月底完工
	130
	130
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	130
	130
	130
	县农业农村局
	檬子乡柏杨村村民委员会
	1
	36
	　

	76
	2025年水磨镇产业发展及基础设施配套项目
	水磨镇广福村、春笋村
	1.在广福村维护围网1200米，12万元；

2.春笋村硬化园区机耕道2.5公里（250*15厘米），50万元。
	按行业标准执行。
	2025年12月底完工
	75 
	62 
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	62 
	　
	　
	县农业农村局
	水磨镇人民政府
	1 
	33 
	　

	77
	2025年高阳镇产业发展及基础设施配套项目
	高阳镇温泉村、虎垭村、崔河村、鹿渡村
	1.在温泉村硬化产业路2公里（厚0.18米，宽3米），浆砌堡坎1000立方米，98万元；

2.园区田型调整60亩（虎垭30亩、崔河30亩）、硬化机耕道1.5公里（宽3米*厚0.18米）（鹿渡村）、新建蓄水池3口（100立方米/口）（鹿渡村2口、虎垭村1口），70万元。
	按设计执行。
	2025年12月底完工
	218
	168
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	168
	　
	　
	县农业农村局
	高阳镇人民政府
	　
	125
	　

	78
	2025年双汇镇汶水村产业配套项目
	双汇镇汶水村
	新建蓄水池5口。
	新建及硬化机耕道按宽3米*厚0.18米，蓄水池按100立方米/口实施。
	2025年12月底完工
	15
	12.5
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	12.5
	　
	　
	县农业农村局
	双汇镇人民政府
	　
	12
	　

	79
	2025年龙凤镇龙凤村集体经济有机肥加工厂基础设施配套项目
	龙凤镇龙凤村
	新建堡坎1000立方米。
	浆砌堡坎。
	2025年12月底完工
	40
	30
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	30
	　
	　
	县农业农村局
	龙凤镇人民政府
	　
	38
	　

	80
	2025年龙凤镇龙台村产业发展及基础设施配套项目
	龙凤镇龙台村
	管护稻虾示范基地100亩（稻田整治、购买虾苗700斤、虾饲料6吨等）。
	按行业标准执行。
	2025年12月底完工
	18
	10
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	10
	　
	　
	县农业农村局
	龙凤镇人民政府
	1
	68
	　

	81
	2025年高阳镇鹿渡村集体经济产业发展项目
	高阳镇鹿渡村2组
	改造大茅坡现代农业园区提灌站1个，安装100千瓦电池组1套，安装100千瓦变压器1台，配电柜1个，架设120钢绞线低压线路500米等。
	按行业标准执行。
	2025年12月底完工
	16
	16
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	16
	　
	　
	县农业农村局
	高阳镇人民政府
	　
	65
	　

	82
	2025年三江镇联盟村集体经济发展项目
	三江镇联盟村
	混凝土堡坎1300立方米（C30），道路硬化1000平方米（C25，厚0.15米），框格梁及开挖回填等。
	具体按设计标准执行。
	2025年12月底完工
	98
	98
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	98
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇联盟村村民委员会
	1
	24
	　

	83
	（二）2025年旺苍县园区巩固提升项目
	东河镇、黄洋镇、五权镇、龙凤镇、高阳镇、普济镇等
	在全县6个乡镇12个村实施园区巩固提升项目，茶叶管护20000亩，新建园区耕作便道25公里，浆砌堡坎3500立方米，硬化产业路12公里，新建蓄水池25口，维修蓄水池18口，采购农机设备等。
	按行业标准执行。
	2025.01-2025.12
	1500
	1200
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	1200
	　
	　
	县农业农村局
	相关乡镇人民政府
	3
	365
	　

	84
	（三）2025年旺苍县农产品质量安全项目
	东河镇、木门镇、嘉川镇等23个乡镇
	在全县范围内开展农产品检验检测工作；持续开展农产品SC认证、区域公用品牌等农产品品牌建设和宣传推广工作，确保有机、绿色和地理标志农产品有效证书达108张；巩固提升国家农产品质量安全县创建成果、信用体系建设、智慧监管、宣传培训、追溯体系、承诺达标合格证以及各种专项治理等农产品质量安全相关工作。
	按行业标准建设。
	2025.01-2025.12
	240
	190
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	190
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局、相关乡镇人民政府
	　
	800
	　

	85
	（四）旺苍县2025年稻渔综合种养示范基地建设项目
	三江镇、木门镇
	在三江镇战旗村、桃红村等村新建稻渔综合种养示范基地350亩（含稻田开沟、鱼苗采购等）；木门镇亭子村150亩稻渔综合种养鱼苗采购。
	按设计执行。
	2025.04-2025.07
	60
	60
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	60
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	　
	30
	　

	　
	（五）2025年茶产业发展项目
	　
	在全县范围内开展幼龄黄茶园管护1万亩，巩固提升茶树母本园600亩、科研育苗2个，同时在4个乡镇4个村实施茶产业巩固提升项目，扩建园区道路2.5公里，新建园区浆砌堡坎500立方米，新建生产便道1.5公里，硬化道路5.5公里，新建生产便桥1座，开展米仓山茶区域公共品牌培育，实施茶叶加工基地巩固提升项目1个。
	　
	　
	1750
	1530
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	2025年年旺苍县茶产业巩固提升项目
	全县
	管护幼龄黄茶园1万亩；巩固提升茶树母本园600亩，巩固提升科研育苗2个；种质资源引进、管护及配套设施建设，完善分子指纹图谱构建；持续开展全县茶树资源分析评价、检验检测、新品种选育；开展茶叶感官及品质成分特点分析；与中茶所、川茶所开展科技创新合作；茶园补植补栽。
	按行业标准建设。
	2025.04-2025.11
	600
	400
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	400
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局
	1
	30
	　

	87
	2025年米仓山茶品牌宣传推介项目
	全县
	涉茶部门和企业开展茶事活动（米仓山茶系列节会活动、市级及以上展会活动、茶业年会（论坛）等）宣传推介，涉茶部门和企业申报创建各类茶叶品牌，涉茶部门和企业宣传米仓山茶区域公共品牌。
	按行业标准建设。
	2025.03-2025.12
	400
	400
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	400
	　
	　
	县农业农村局
	县茶产业技术研究所
	　
	80
	　

	88
	2025年米仓山茶市场营销拓展项目
	全县
	使用米仓山茶区域公共品牌开展销售经营活动，涉茶企业在省会或一线城市建米仓山茶叶品牌专卖店，涉茶企业按照市场需求开发新产品，涉茶企业开展国家、省级龙头企业，国家、省级农民专合组织，国家、省级家庭农场创建，涉茶企业开展有机茶（基地和产品）、绿色食品产品认证
	按行业标准建设。
	2025.03-2025.12
	300
	300
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	300
	　
	　
	县农业农村局
	县茶产业技术研究所
	　
	80
	　

	89
	2025年白水镇白水村茶产业巩固提升项目
	白水镇白水村
	扩建园区道路2.5公里，新建园区浆砌堡坎500立方米，新建生产便道1.5公里。
	浆砌堡坎；其他设施按设计标准建设。
	2025.03-2025.12
	150
	150
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	150
	150
	　
	县农业农村局
	白水镇人民政府
	　
	25
	　

	90
	2025年木门镇茶元村茶叶加工基地巩固提升项目
	木门镇茶元村
	茶叶加工基地巩固提升。
	按相关设计标准建设。
	2025.03-2025.12
	75
	75
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	75
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	51
	　

	91
	2025年普济镇九江村茶产业基础设施配套项目
	普济镇九江村
	硬化道路2公里，新建生产便桥1座。
	道路、生产便桥按设计图纸及相关行业标准实施。
	2025.03-2025.12
	85
	85
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	85
	　
	　
	县农业农村局
	普济镇人民政府
	　
	52
	　

	92
	2025年大德镇爱国村茶产业基础设施配套项目
	大德镇爱国村
	硬化道路3.5公里；每公里设错车道3个。
	路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。
	2025.03-2025.10
	140
	120
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	120
	　
	　
	县农业农村局
	大德镇人民政府
	　
	33
	　

	93
	（六）2025年黄洋镇粮油园区机械设备采购项目
	黄洋镇园区内
	采购联合收割机1台（割台宽度2.2米）、轮式拖拉机1套（带1.8旋耕井机）、农用无人机3台套，烘干机2套（15吨）、小型谷物收割机2台（割台宽度1.1米）。
	按相关行业标准实施，增强粮油园区农机耕种收水平，健全农机专业合作社能力。
	2025年12月底前
	100
	100
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	100
	　
	　
	县农业农村局
	黄洋镇人民政府
	　
	60
	　

	94
	（七）2025年旺苍县到户产业发展项目
	全县
	在23个乡镇实施脱贫户、监测户等到户产业发展。
	以实施情况为准。
	2025.04-2025.11
	400
	300
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	300
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局、相关乡镇人民政府
	84
	342
	　

	　
	（八）2025年畜牧产业发展项目
	　
	新（改）建肉牛羊养殖圈舍奖补2万平方米，采购优质草种10吨，新（改）建土鸡规模养殖场圈舍奖补4000平方米，建设中蜂养殖示范基地3个，建设土鸡示范场2个，生猪养殖小区出栏奖补9个，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。
	　
	　
	1250
	600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95
	2025年突破性发展肉牛羊产业项目
	白水、东河、黄洋、普济、木门等乡镇
	新（改）建肉牛羊养殖圈舍奖补2万平方米，采购优质草种10吨，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。
	按行业标准建设。
	2025.04-2025.12
	900
	420
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	420
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局、相关乡镇人民政府
	10
	50
	　

	96
	2025年禽蜂产业及生猪养殖小区发展项目
	白水、东河、黄洋、普济、木门等乡镇
	新（改）建土鸡规模养殖场圈舍奖补4000平方米，建设中蜂养殖示范基地3个，建设土鸡示范场2个，生猪养殖小区出栏奖补9个，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。
	按行业标准建设。
	2025.04-2025.12
	350
	180
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	180
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局、相关乡镇人民政府
	3
	20
	　

	97
	（九）2025年新型农村集体经济项目
	　
	在全县遴选10个村实施发展新型农村集体经济项目。
	按设计执行。
	2025.03-2025.12
	1500
	1500
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	1500
	　
	　
	县农业农村局
	相关乡镇人民政府
	5
	280
	　

	　
	（十）2025年核桃园区巩固提升项目
	　
	综合管护核桃8400亩，管护油橄榄500亩，管护杜仲100亩，种植中药材700亩，管护中药材3800亩，新建蓄水池4口，维修防旱池6口，统防统治系统化设施设备建设400亩，在西河园区新建提灌站2个，实施尹家河大桥安全防护工程。
	　
	　
	567.5
	567.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	98
	2025年张华镇双龙村核桃园区巩固提升项目
	张华镇双龙村
	种植林下中药材200亩、维修防旱池6口、管护核桃300亩。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材；落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等核桃管护措施。
	2025.03-2025.12
	21
	21
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	21
	　
	　
	县林业局
	张华镇人民政府
	　
	25
	　

	99
	2025年国华镇核桃园区巩固提升项目
	国华镇花街村
	综合管护核桃400亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2025.03-2025.12
	12
	12
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	12
	　
	　
	县林业局
	国华镇人民政府
	　
	13
	　

	100
	2025年九龙镇核桃园区巩固提升项目
	九龙镇苍山村、文星村、先锋村
	发展中药材100亩（文星村100亩），管护核桃750亩（先锋村100亩、苍山村300亩、文星村350亩）。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。
	2025.03-2025.12
	25.5
	25.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	25.5
	　
	　
	县林业局
	九龙镇人民政府
	　
	34
	　

	101
	2025年大两镇永星村核桃园区巩固提升项目
	大两镇永星村
	管护核桃500亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2025.03-2025.12
	15
	15
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	15
	　
	　
	县林业局
	大两镇人民政府
	1
	18
	　

	102
	2025年三江镇核桃园区巩固提升项目
	三江镇三江村
	管护核桃300亩、中药材300亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2025.03-2025.12
	18
	18
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	18
	　
	　
	县林业局
	三江镇人民政府
	　
	24
	　

	103
	2025年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目
	英萃镇新房村、新建村
	管护核桃1600亩（其中新房村1000亩、新建村600亩）；管护中药材1000亩（其中新房村500亩、新建村500亩）。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。
	2025.03-2025.12
	78
	78
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	78
	　
	　
	县林业局
	英萃镇人民政府
	　
	40
	　

	104
	2025年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目
	普济镇远景村
	管护核桃1000亩，管护林下中药材500亩，统防统治系统化设施设备建设400亩，新建4口蓄水池。
	落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等核桃管护措施；按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材；蓄水池按100立方米/口实施。
	2025.03-2025.12
	72
	72
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	72
	　
	　
	县林业局
	普济镇人民政府
	　
	88
	　

	105
	2025年普济镇油橄榄现代林业园区巩固提升项目
	普济镇清江村
	管护油橄榄500亩，油茶和油橄榄林下套种中药材400亩。
	落实清杂去乱，刷干，修枝，治虫等管护措施；按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。
	2025.03-2025.12
	27
	27
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	27
	　
	　
	县林业局
	普济镇人民政府
	　
	46
	　

	106
	2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇和平村）
	嘉川镇和平村
	核桃综合管护800亩，管护中药材500亩，新建提灌站1个，在园区内安装安全防护工程。
	落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶等管护措施；新建提灌站1个，配套水池和引水管。在园区内增设波形梁护栏、设置防落物网和减速带等安全防护设施。
	2025.03-2025.12
	116.5 
	116.5 
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	116.5 
	　
	　
	县林业局
	嘉川镇人民政府
	　
	20
	2024年调出项目

	107
	2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇榆钱村）
	嘉川镇榆钱村
	管护核桃800亩，管护中药材800亩，新建提灌站1个。
	落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等管护措施；新建提灌站1个，配套水池和引水管。按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材。
	2025.03-2025.12
	97.5
	97.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	97.5
	　
	　
	县林业局
	嘉川镇人民政府
	　
	56
	　

	108
	2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇自来村）
	嘉川镇自来村
	综合管护核桃500亩，管护中药材500亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2025.03-2025.12
	40 
	40 
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	40 
	　
	　
	县林业局
	嘉川镇人民政府
	　
	20
	　

	109
	2025年白水镇核桃园区巩固提升项目
	白水镇水峰村、黄金村
	综合管护核桃500亩（其中水峰村300亩、黄金村200亩）。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2025.03-2025.12
	15
	15
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	15
	　
	　
	县林业局
	白水镇人民政府
	　
	23
	　

	110
	2025年双汇镇核桃综合管护项目
	双汇镇龙泉村
	综合管护核桃600亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2024.04-2024.12
	12
	12
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	12
	　
	　
	县林业局
	双汇镇人民政府
	1
	29
	2024年调出项目

	111
	2025年东河镇核桃综合管护项目
	东河镇长滩村
	综合管护核桃150亩。
	清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。
	2024.04-2024.12
	3
	3
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	3
	　
	　
	县林业局
	东河镇人民政府
	　
	16
	2024年调出项目

	112
	2025年旺苍县国营苗圃核桃园区巩固提升项目
	东河镇松米山
	综合管护核桃200亩，管护中药材200亩，综合管护杜仲100亩。
	落实清杂去乱、施肥用药、补种补植、病虫害防治管护措施。
	2025.03-2025.12
	15 
	15 
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	15 
	　
	　
	县林业局
	旺苍县国营苗圃
	　
	2
	　

	　
	（十一）2025年中药材产业发展项目
	　
	新种植中药材1000亩，管护中药材4820亩，种植天麻9万棒，耕作便道配套涵管，开挖排水沟。
	　
	　
	210.6
	210.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	113
	2025年英萃镇中药材产业发展项目
	英萃镇雄鹰村、蓝玉村
	在雄鹰村新种植中药材（茯苓）50亩，管护中药材170亩；在蓝玉村中药材管护500亩。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。
	2024.04-2024.11
	21.6
	21.6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	21.6
	　
	　
	县林业局
	英萃镇人民政府
	1
	131
	2024年调出项目

	114
	2025年水磨镇中药材产业发展项目
	水磨镇广福村
	林下种植天麻9万棒，林下种植中药材300亩，管护中药材300亩；耕作便道配套涵管，开挖排水沟。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建；5.7公里耕作便道配套混凝土涵管，开挖土水沟。
	2025.03-2025.12
	51
	51
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	51
	　
	　
	县林业局
	水磨镇广福村村民委员会
	1
	90
	　

	115
	2025年大两镇两汇村、德山村中药材产业发展项目
	大两镇两汇村、德山村
	在两汇村新栽中药材400亩，管护中药材900亩；在德山村管护中药材400亩。
	按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。
	2025.03-2025.12
	51
	51
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	51
	　
	　
	县林业局
	大两镇人民政府
	　
	20
	　

	116
	2025年檬子乡中药材产业发展项目
	檬子乡柏杨村
	管护中药材300亩。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	9
	9
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	9
	　
	　
	县林业局
	檬子乡人民政府
	1
	12
	　

	117
	2025年高阳镇中药材产业发展项目
	高阳镇支溪村、双午村、虎垭村
	在虎垭村中药材种植250亩，中药材管护500亩（其中支溪村200亩、双午村300亩）。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	22.5
	22.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	22.5
	　
	　
	县林业局
	高阳镇人民政府
	　
	23
	　

	118
	2025年国华镇中药材产业发展项目
	国华镇山坪村
	管护吴茱萸200亩。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	6
	6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	6
	　
	　
	县林业局
	国华镇人民政府
	　
	8
	　

	119
	2025年普济镇中药材产业发展项目
	普济镇龙池、清江村
	管护中药材300亩（其中龙池200亩，清江村100亩）。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	9
	9
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	9
	　
	　
	县林业局
	普济镇人民政府
	　
	6
	　

	120
	2025年大两镇永星村中药材产业发展项目
	大两镇永星村、新华村
	管护中药材250亩（其中永星村150亩、新华村100亩）。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	7.5
	7.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	7.5
	　
	　
	县林业局
	大两镇人民政府
	　
	5
	　

	121
	2025年龙凤镇人民村中药材产业发展项目
	龙凤镇人民村
	管护中药材200亩。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	6
	6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	6
	　
	　
	县林业局
	龙凤镇人民政府
	　
	5
	　

	122
	2025年盐河镇金星村中药材产业发展项目
	盐河镇金星村
	管护中药材100亩。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	3
	3
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	3
	　
	　
	县林业局
	盐河镇人民政府
	　
	5
	　

	123
	2025年东河镇红垭村中药材产业发展项目
	东河镇红垭村
	管护中药材200亩。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	6
	6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	6
	　
	　
	县林业局
	东河镇人民政府
	　
	5
	　

	124
	2024张华镇中药材产业发展项目
	张华镇松浪村、光荣村、狮坪村
	管护中药材600亩（其中松浪村300亩、光荣村200亩、狮坪村100亩）。
	落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。
	2025.03-2025.12
	18
	18
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	18
	　
	　
	县林业局
	张华镇人民政府
	　
	6
	　

	　
	（十二）2025年核桃有机基地建设项目
	　
	巩固全县核桃有机认证面积7000亩，巩固普济镇核桃油有机产品1个，实施核桃有机基地建设等。
	　
	　
	9.5
	9.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	125
	2025年核桃有机基地建设项目
	全县
	巩固全县核桃有机认证面积7000亩，巩固普济镇核桃油有机产品1个，实施核桃有机基地建设等。
	按照行业标准。
	2025.03-2025.12
	9.5
	9.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	9.5
	　
	　
	县林业局
	县林业局
	　
	35
	　

	　
	三、生产生活设施改善
	　
	　
	　
	　
	3980
	3250.81 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	（一）安全饮水项目
	　
	在九龙镇苍山村购置处理能力500吨/日的净水消毒设施设备1套，铺设管网2公里及附属设施；在九龙镇首石村新建提水工程1处，铺设管网2公里；在龙凤镇锦旗村新建饮水池2口80立方米，铺设管网4.8公里；全县统一采购农村安全饮水管材140公里。
	　
	　
	185
	185
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	126
	2025年九龙镇水质提升项目
	九龙镇苍山村、庙子村、玉台村
	购置处理能力500吨/日的净水消毒设施设备1套，铺设管网2公里及附属设施。
	按照村镇供水技术规范。
	2025.03-2025.12
	100
	100
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县水利局
	县水务建设发展有限公司
	　
	140
	　

	127
	2025年龙凤镇锦旗村饮水安全项目
	龙凤镇锦旗村
	新建饮水池2口80立方米，铺设管网4.8公里。
	按《村镇供水工程技术规范》标准。
	2025.03—
2025.12
	20
	20
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	20
	　
	县水利局
	龙凤镇人民政府
	1
	20
	　

	128
	2025年九龙镇首石村饮水安全项目
	九龙镇首石村
	新建提水工程1处，铺设管网2公里。
	按《村镇供水工程技术规范》标准。
	2025.03-2025.12
	25
	25
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	25
	　
	县水利局
	九龙镇人民政府
	　
	45
	　

	129
	2025年旺苍县农村安全饮水管材采购项目
	全县范围内
	采购农村安全饮水管材140公里。
	按《村镇供水工程技术规范》标准。
	2025.03-2025.12
	40
	40
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县水利局
	县水利科技服务中心
	　
	78
	　

	　
	（二）人居环境整治提升项目
	　
	在全县15个乡镇32个村硬化入户路66816米，硬化排污渠9179米，新建堡坎500立方米等。
	　
	　
	2500
	1996.44
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	130
	2025年东河镇川山村入户路硬化项目
	东河镇川山村
	硬化入户路1300米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	35
	32.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	32.5
	　
	县农业农村局
	东河镇人民政府
	1
	25
	　

	131
	2025年大德镇工农村入户路硬化项目
	大德镇工农村
	硬化入户路3600米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	104
	92.1
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	92.1
	　
	县农业农村局
	大德镇人民政府
	　
	15
	　

	132
	2025年张华镇三汇村入户路硬化项目
	张华镇三汇村
	硬化入户路2800米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	100
	71.6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	71.6
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	1
	20
	　

	133
	2025年张华镇荣华村入户路硬化项目
	张华镇荣华村
	硬化入户路1000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	30
	25.6
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	25.6
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	　
	15
	　

	134
	2025年双汇镇斑竹村入户路硬化项目
	双汇镇斑竹村
	硬化入户路2200米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	68
	56.3
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	56.3
	　
	县农业农村局
	双汇镇人民政府
	1
	15
	　

	135
	2025年白水镇黄金村入户路硬化项目
	白水镇黄金村
	硬化入户路3000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	96
	75
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	75
	　
	县农业农村局
	白水镇人民政府
	　
	23
	　

	136
	2025年木门镇飞凤村入户路硬化项目
	木门镇飞凤村
	硬化入户路3000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	98
	76.8
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	76.8
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	26
	　

	137
	2025年五权镇铜钱村入户路硬化项目
	五权镇铜钱村
	硬化入户路3000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	100
	79.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	79.5
	　
	县农业农村局
	五权镇人民政府
	　
	78
	　

	138
	2025年国华镇春风村入户路硬化项目
	国华镇春风村
	硬化入户路4500米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	135
	119.2
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	119.2
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	1
	10
	　

	139
	2025年国华镇山峰村入户路硬化项目
	国华镇山峰村
	硬化入户路3000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	95
	79.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	79.5
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	1
	26
	　

	140
	2025年国华镇古松村入户路硬化项目
	国华镇古松村
	硬化入户路3000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	95
	79.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	79.5
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	　
	30
	　

	141
	2025年盐河镇自生村入户路硬化项目
	盐河镇自生村
	硬化入户路2800米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	95
	74.2
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	74.2
	　
	县农业农村局
	盐河镇人民政府
	　
	30
	　

	142
	2025年九龙镇大竹村入户路硬化项目
	九龙镇大竹村
	硬化入户路4000米。
	路面宽3米，厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.12
	130
	106
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	106
	　
	县农业农村局
	九龙镇人民政府
	　
	13
	　

	143
	2025年东河镇狮子村人居环境整治提升项目
	东河镇狮子村
	硬化入户路1800米，硬化排污渠220米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	78
	53.40 
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	东河镇人民政府
	　
	36
	2024年调出项目

	144
	2025年嘉川镇新生村人居环境整治提升项目
	嘉川镇新生村
	硬化入户路80米，硬化排污渠1220米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	45
	37
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	嘉川镇人民政府
	　
	20
	2024年调出项目

	145
	2025年白水镇快活村人居环境整治提升项目
	白水镇快活村
	硬化入户路2160米，硬化排污渠860米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	92
	67.2
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	白水镇人民政府
	　
	55
	2024年调出项目

	146
	2025年三江镇三江村人居环境整治提升项目
	三江镇三江村
	新建堡坎500立方米，硬化入户路70米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	30
	23.65
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	　
	25
	2024年调出项目

	147
	2025年三江镇联盟村人居环境整治提升项目
	三江镇联盟村
	硬化入户路4210米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	110
	98.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	1
	55
	2024年调出项目

	148
	2025年三江镇厚坝村人居环境整治提升项目
	三江镇厚坝村
	硬化入户路1770米（其中3.5米宽800米，3米宽970米）。
	路面硬化宽3-3.5米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	70
	51.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	三江镇人民政府
	1
	16
	2024年调出项目

	149
	2025年木门镇油树村人居环境整治提升项目
	木门镇油树村
	硬化入户路4000米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	115
	96.33
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	木门镇人民政府
	　
	35
	2024年调出项目

	150
	2025年张华镇荣华村人居环境整治提升项目
	张华镇荣华村
	硬化入户路2045米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	54
	47.76
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	　
	29
	2024年调出项目

	151
	2025年张华镇友坝村人居环境整治提升项目
	张华镇友坝村
	硬化入户路2295米，硬化排污渠25米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	65
	54.03
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	　
	32
	2024年调出项目

	152
	2025年张华镇大梁村人居环境整治提升项目
	张华镇大梁村
	硬化入户路1469米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	45
	34.33
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	张华镇人民政府
	1
	36
	2024年调出项目

	153
	2025年五权镇清水村人居环境整治提升项目
	五权镇清水村
	硬化入户路260米，硬化排污渠440米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	40
	20.87
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	五权镇人民政府
	　
	59
	2024年调出项目

	154
	2025年国华镇牌坊村人居环境整治提升项目
	国华镇牌坊村
	硬化入户路2800米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	81
	68.85
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	　
	45
	2024年调出项目

	155
	2025年国华镇山坪村人居环境整治提升项目
	国华镇山坪村
	硬化入户路700米，硬化排污渠100米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	42
	32.77
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	国华镇人民政府
	1
	52
	2024年调出项目

	156
	2025年水磨镇桥板村人居环境整治建设项目
	水磨镇桥板村
	硬化入户路723米，硬化排污渠3454米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	118
	98
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	水磨镇人民政府
	　
	15
	2024年调出项目

	157
	2025年水磨镇春笋村人居环境整治建设项目
	水磨镇春笋村
	硬化入户路1344米，硬化排污渠1300米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	90
	77
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	水磨镇人民政府
	　
	12
	2024年调出项目

	158
	2025年水磨镇广福村人居环境整治建设项目
	水磨镇广福村
	硬化入户路470米，硬化排污渠1170米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	70
	50
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	水磨镇人民政府
	1
	13
	2024年调出项目

	159
	2025年水磨镇白玉村人居环境整治建设项目
	水磨镇白玉村
	硬化入户路170米，硬化排污渠20米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	22
	15
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	水磨镇人民政府
	1
	14
	2024年调出项目

	160
	2025年大两镇两汇村人居环境整治提升项目
	大两镇两汇村
	硬化入户路350米，硬化排污渠300米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。
	2025.03-2025.10
	38
	22.23
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	大两镇人民政府
	　
	26
	2024年调出项目

	161
	2025年燕子乡金河村人居环境整治提升项目
	燕子乡金河村
	硬化入户路1000米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	36
	24.72
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	燕子乡人民政府
	　
	22
	2024年调出项目

	162
	2025年燕子乡燕午村人居环境整治提升项目
	燕子乡燕午村
	硬化入户路1900米。
	路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。
	2025.03-2025.10
	78
	55.5
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	燕子乡人民政府
	　
	26
	2024年调出项目

	　
	（三）易地扶贫搬迁后续扶持项目
	　
	在5个乡镇6个村易地扶贫搬迁开展后续扶持工作。
	　
	　
	432
	309.37
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	163
	2025年东河镇南凤村易地搬迁安置区配套设施提升项目
	东河镇南凤村
	新建及硬化道路（安置点-污水处理厂）长40米，片石混凝土挡墙长64米（2段：长34米、高2米、长30米、高5米）。
	新建基础，硬化宽2.5米、厚0.18米、砼C30：片石混凝土挡墙高2-5米。
	2025.03-2025.12
	23
	17
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	17
	17
	县发展和改革局
	东河镇南凤村村民委员会
	1
	22
	2024年调出项目

	164
	2025年嘉川镇五红村安置点黄茶园区基础设施项目
	嘉川镇五红村
	硬化五红村1、2、3、5组硬化黄茶产业道路1.5公里。
	路宽3米，厚0.18米；砼C30。
	2025.03-2025.09
	63
	42.96
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	42.96
	42.96
	42.96
	县发展和改革局
	嘉川镇五红村村民委员会
	1
	31
	2024年调出项目

	165
	2025年普济镇龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心新建及配套设施项目
	普济镇龙池村
	新建龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心240平方米，配套部分设施。
	房屋框架结构、场地平整、堡坎建设、强弱电工程建设等。
	2025.03-2025.09
	112
	78.65
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	78.65
	　
	县发展和改革局
	普济镇人民政府
	　
	62
	2024年调出项目

	166
	2025年三江镇易地扶贫搬迁集中安置区溢流堰工程建设项目
	三江镇三江坝社区
	在厚坝河三江段（集中安置区域河段）实施，建溢流堰3座。
	砼C25，按设计执行。
	2025.03-2025.12
	120
	83.65
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	83.65
	83.65
	县发展和改革局
	三江镇三江坝社区
	　
	55
	2024年调出项目

	167
	2025年双汇镇深溪沟村易地搬迁安置区巩固提升建设项目
	双汇镇深溪沟村
	硬化四组道路905米，路宽3米，在三组破损路面拆除及恢复115米，硬化道路基层采用既有道路土基碾压夯实，面层采用18厘米厚C30混凝土；集中安置点污水管网改造及院坝硬化等。
	路宽3米，厚0.18米，C30砼；M7.5浆砌挡土墙加固，遇到水沟位置埋设混凝土涵管；其余建设内容按照设计实施。
	2025.03-2025.12
	84
	57.11
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	57.11
	57.11
	县发展和改革局
	双汇镇人民政府
	1
	17
	2024年调出项目

	168
	2025年三江镇桃红易地搬迁集中安置点污水管网建设项目
	三江镇桃红集中安置点
	改造污水管网600米。
	按设计标准执行。
	2025.03-2025.12
	30
	30
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	30
	30
	县发展和改革局
	三江镇三江坝社区
	　
	198
	　

	　
	（四）中省财政以工代赈项目
	　
	在张华镇、白水镇实施土地整理96.7亩，整治山坪塘3口，改建产业道路2.9公里，改建道路5.5公里，扩建道路0.2公里。
	　
	　
	863
	760
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	169
	旺苍县张华镇2025年中央财政以工代赈项目
	张华镇宋水村
	土地整理96.7亩，整治山坪塘3口，改建产业道路2.9公里。
	山坪塘整治水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范；产业道路其中：长2.1公里路面4.5米宽，0.18米厚，C30砼；长0.8公里路面3.5米宽，0.18米厚，砼C30。
	2025.03-2025.09
	433
	385
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县发展和改革局
	张华镇宋水村粗村民委员会
	　
	36
	　

	170
	旺苍县白水镇2025年省财政以工代赈项目
	白水镇勇敢村
	改建道路5.5公里，扩建道路0.2公里。
	路面宽4.5至5.5米，厚0.2米，砼C30。
	2025.03-2025.12
	430
	375
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县发展和改革局
	白水镇勇敢村村民委员会
	　
	28
	　

	　
	四.其他项目
	　
	　
	　
	　
	2500
	2100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	171
	2025年度脱贫人口小额信贷贴息项目
	全县23个乡镇
	对全县2800余户脱贫户的小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。
	按季度贴息。
	2025.03-2025.12
	600
	600
	整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	600
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局
	84
	2750
	　

	172
	2025年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目
	全县
	对全县17000名脱贫人口跨区域务工就业进行交通补助。
	按照川农函〔2024〕378号文件执行补助标准。
	2025.03-2025.12
	1400
	1000
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县人力资源和社会保障局
	县人力资源和社会保障局
	84
	17000
	　

	173
	2025年度雨露计划项目
	全县
	对全县脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中约3200名就读中高职业教育的学生实施雨露计划补助，每人每学期补助1500元。
	按学期补助。
	2025.03-2025.12
	500
	500
	统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	　
	　
	　
	县农业农村局
	县农业农村局
	84
	1600
	　


信息公开选项：主动公开

旺苍县人民政府办公室                   2025年4月12日印发
- 36 -

